FINTRACK

Aplikasi Desktop Pengelolaan Keuangan Pribadi

FinTrack Development Roadmap

Panduan Pelaksanaan Development — Dari Project Kosong Hingga Siap Portofolio

React  •  TypeScript  •  Vite  •  Electron  •  SQLite  •  Zustand  •  Tailwind CSS  •  Recharts

Dokumen Internal Pengembangan Project

# DAFTAR ISI

(Klik kanan pada area daftar isi ini lalu pilih "Update Field" / "Perbarui Bidang" setelah dokumen dibuka di Microsoft Word, agar nomor halaman terisi otomatis.)

DAFTAR ISI	2

1. PENDAHULUAN	9

1.1 Tujuan Dokumen	9

1.2 Pengguna Dokumen	9

1.3 Hubungan dengan PRD dan SRS	9

1.4 Cara Menggunakan Roadmap Ini	9

1.5 Mengapa Development Dilakukan Secara Bertahap	9

1.6 Mengapa Setiap Session Harus Selesai dan Diuji Sebelum Lanjut	10

2. GAMBARAN UMUM DEVELOPMENT	11

Penjelasan Singkat Setiap Tahap	11

3. TECHNOLOGY STACK	13

4. STRUKTUR ROADMAP	14

SESSION 1 — PROJECT SETUP	16

Tujuan Session	16

Persiapan	16

Langkah Pengerjaan	16

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	18

Cara Menjalankan	19

Cara Menguji	19

Output yang Diharapkan	19

Checklist Session	19

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	19

Masalah Umum & Troubleshooting	19

SESSION 2 — ELECTRON ARCHITECTURE & SECURITY	21

Tujuan Session	21

Persiapan	21

Langkah Pengerjaan	21

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	22

Cara Menjalankan	22

Cara Menguji	22

Output yang Diharapkan	22

Checklist Session	22

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	22

Masalah Umum & Troubleshooting	23

SESSION 3 — SQLITE DATABASE FOUNDATION	24

Tujuan Session	24

Persiapan	24

Langkah Pengerjaan	24

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	25

Cara Menjalankan	25

Cara Menguji	25

Output yang Diharapkan	25

Checklist Session	25

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	25

Masalah Umum & Troubleshooting	26

SESSION 4 — DATABASE SERVICE & IPC CRUD	27

Tujuan Session	27

Persiapan	27

Langkah Pengerjaan	27

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	28

Cara Menjalankan	28

Cara Menguji	28

Output yang Diharapkan	28

Checklist Session	28

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	29

Masalah Umum & Troubleshooting	29

SESSION 5 — DESIGN SYSTEM & UI LAYOUT	30

Tujuan Session	30

Persiapan	30

Langkah Pengerjaan	30

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	31

Cara Menjalankan	31

Cara Menguji	31

Output yang Diharapkan	31

Checklist Session	31

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	31

Masalah Umum & Troubleshooting	31

SESSION 6 — DASHBOARD	33

Tujuan Session	33

Persiapan	33

Langkah Pengerjaan	33

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	33

Cara Menjalankan	34

Cara Menguji	34

Output yang Diharapkan	34

Checklist Session	34

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	34

Masalah Umum & Troubleshooting	34

SESSION 7 — TRANSACTION MANAGEMENT	36

Tujuan Session	36

Persiapan	36

Langkah Pengerjaan	36

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	36

Cara Menjalankan	37

Cara Menguji	37

Output yang Diharapkan	37

Checklist Session	37

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	37

Masalah Umum & Troubleshooting	37

SESSION 8 — CATEGORY MANAGEMENT	39

Tujuan Session	39

Persiapan	39

Langkah Pengerjaan	39

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	39

Cara Menjalankan	40

Cara Menguji	40

Output yang Diharapkan	40

Checklist Session	40

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	40

Masalah Umum & Troubleshooting	40

SESSION 9 — BUDGET MANAGEMENT	41

Tujuan Session	41

Persiapan	41

Langkah Pengerjaan	41

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	41

Cara Menjalankan	41

Cara Menguji	42

Output yang Diharapkan	42

Checklist Session	42

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	42

Masalah Umum & Troubleshooting	42

SESSION 10 — REPORTS & CHARTS	43

Tujuan Session	43

Persiapan	43

Langkah Pengerjaan	43

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	43

Cara Menjalankan	43

Cara Menguji	44

Output yang Diharapkan	44

Checklist Session	44

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	44

Masalah Umum & Troubleshooting	44

SESSION 11 — SEARCH, FILTERING & SORTING	45

Tujuan Session	45

Persiapan	45

Langkah Pengerjaan	45

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	45

Cara Menjalankan	45

Cara Menguji	46

Output yang Diharapkan	46

Checklist Session	46

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	46

Masalah Umum & Troubleshooting	46

SESSION 12 — EXPORT DATA	47

Tujuan Session	47

Persiapan	47

Langkah Pengerjaan	47

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	48

Cara Menjalankan	48

Cara Menguji	48

Output yang Diharapkan	48

Checklist Session	48

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	48

Masalah Umum & Troubleshooting	48

SESSION 13 — BACKUP & RESTORE	50

Tujuan Session	50

Persiapan	50

Langkah Pengerjaan	50

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	50

Cara Menjalankan	50

Cara Menguji	51

Output yang Diharapkan	51

Checklist Session	51

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	51

Masalah Umum & Troubleshooting	51

SESSION 14 — SETTINGS	52

Tujuan Session	52

Persiapan	52

Langkah Pengerjaan	52

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	52

Cara Menjalankan	52

Cara Menguji	53

Output yang Diharapkan	53

Checklist Session	53

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	53

Masalah Umum & Troubleshooting	53

SESSION 15 — VALIDATION & ERROR HANDLING	54

Tujuan Session	54

Persiapan	54

Langkah Pengerjaan	54

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	54

Cara Menjalankan	55

Cara Menguji	55

Output yang Diharapkan	55

Checklist Session	55

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	55

Masalah Umum & Troubleshooting	55

SESSION 16 — SECURITY HARDENING	57

Tujuan Session	57

Persiapan	57

Langkah Pengerjaan	57

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	57

Cara Menjalankan	58

Cara Menguji	58

Output yang Diharapkan	58

Checklist Session	58

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	58

Masalah Umum & Troubleshooting	58

SESSION 17 — TESTING	60

Tujuan Session	60

Persiapan	60

Langkah Pengerjaan	60

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	61

Cara Menjalankan	61

Cara Menguji	61

Output yang Diharapkan	61

Checklist Session	61

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	61

Masalah Umum & Troubleshooting	62

SESSION 18 — PERFORMANCE & DATA INTEGRITY	63

Tujuan Session	63

Persiapan	63

Langkah Pengerjaan	63

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	63

Cara Menjalankan	64

Cara Menguji	64

Output yang Diharapkan	64

Checklist Session	64

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	64

Masalah Umum & Troubleshooting	64

SESSION 19 — PRODUCTION BUILD	66

Tujuan Session	66

Persiapan	66

Langkah Pengerjaan	66

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	67

Cara Menjalankan	67

Cara Menguji	67

Output yang Diharapkan	67

Checklist Session	67

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	67

Masalah Umum & Troubleshooting	68

SESSION 20 — PORTFOLIO PREPARATION	69

Tujuan Session	69

Persiapan	69

Langkah Pengerjaan	69

File dan Folder yang Dibuat / Diubah	70

Cara Menjalankan	70

Cara Menguji	70

Output yang Diharapkan	70

Checklist Session	70

Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai	70

Masalah Umum & Troubleshooting	71

25. FINAL CHECKLIST	72

Checklist Seluruh Session	72

Checklist Kualitas Akhir	72

26. DEVELOPMENT WORKFLOW SETELAH PROJECT SELESAI	74

26.1 Mengelola Perubahan dengan Git Branch	74

26.2 Mencatat Perubahan pada CHANGELOG	74

26.3 Menaikkan Versi Aplikasi Secara Konsisten	74

26.4 Ide Pengembangan Lanjutan	74

26.5 Menjaga Kebiasaan Pengujian	74

Penutup	74

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen FinTrack Development Roadmap ini disusun sebagai panduan pelaksanaan development, bukan sebagai Product Requirement Document (PRD) maupun Software Requirement Specification (SRS). Jika PRD dan SRS menjelaskan APA yang harus dibangun dan MENGAPA fitur tersebut dibutuhkan, maka dokumen ini menjelaskan BAGAIMANA cara mengerjakannya secara bertahap, mulai dari project kosong hingga aplikasi Windows siap dijadikan portofolio.

Dokumen ini menjawab satu pertanyaan sentral: mulai dari project kosong, apa yang harus dikerjakan satu per satu sampai FinTrack menjadi aplikasi desktop .exe yang siap dimasukkan ke portofolio?

## 1.2 Pengguna Dokumen

Dokumen ini ditujukan untuk mahasiswa, developer pemula hingga menengah, atau siapa pun yang ingin mempraktikkan pengembangan aplikasi desktop menggunakan React, TypeScript, Electron, dan SQLite melalui studi kasus nyata berupa aplikasi pengelolaan keuangan pribadi.

## 1.3 Hubungan dengan PRD dan SRS

PRD dan SRS FinTrack berperan sebagai sumber kebenaran mengenai kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan batasan sistem. Dokumen roadmap ini mengacu pada requirement tersebut dan menerjemahkannya menjadi urutan pengerjaan teknis yang konkret, lengkap dengan command, struktur file, dan kriteria selesai pada setiap tahap.

## 1.4 Cara Menggunakan Roadmap Ini

- Kerjakan session secara berurutan dari Session 1 sampai Session 20, jangan melompat ke session berikutnya sebelum session sebelumnya benar-benar selesai dan lulus pengujian.

- Setiap session memiliki bagian Tujuan, Persiapan, Langkah Pengerjaan, File/Folder yang Dibuat atau Diubah, Cara Menjalankan, Cara Menguji, Output yang Diharapkan, Checklist, Kriteria Selesai, dan Masalah Umum & Troubleshooting.

- Gunakan Checklist pada setiap session sebagai daftar periksa sebelum menandai session tersebut selesai.

- Jika mengalami masalah, periksa terlebih dahulu bagian Masalah Umum & Troubleshooting pada session terkait sebelum mencari bantuan dari luar.

## 1.5 Mengapa Development Dilakukan Secara Bertahap

Development FinTrack dipecah menjadi 20 session dengan urutan yang saling bergantung: fondasi (project setup, arsitektur, database) dikerjakan lebih dulu, disusul lapisan data (CRUD dan IPC), lalu tampilan (design system dan layout), kemudian fitur inti (dashboard, transaksi, kategori, anggaran, laporan), dilanjutkan fitur pendukung (pencarian, ekspor, backup, pengaturan), lalu penguatan kualitas (validasi, keamanan, testing, performa), dan diakhiri dengan build production serta persiapan portofolio.

Pendekatan bertahap ini penting karena setiap lapisan bergantung pada lapisan sebelumnya. Membangun tampilan transaksi sebelum lapisan database dan IPC siap, misalnya, hanya akan menghasilkan tampilan kosong tanpa data nyata dan menyulitkan proses debugging di kemudian hari.

## 1.6 Mengapa Setiap Session Harus Selesai dan Diuji Sebelum Lanjut

Setiap session dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dijalankan dan diverifikasi, bukan sekadar potongan kode yang belum terhubung. Dengan menguji setiap session secara tuntas sebelum melangkah ke session berikutnya, bug lebih mudah dilacak karena kemungkinan besar berasal dari perubahan pada session yang sedang dikerjakan, bukan tersembunyi di antara banyak perubahan sekaligus.

# 2. GAMBARAN UMUM DEVELOPMENT

Secara garis besar, alur pengembangan FinTrack mengikuti tahapan berikut, di mana setiap tahap membangun fondasi bagi tahap berikutnya:

1. Project Setup

↓

2. Electron Architecture

↓

3. Database

↓

4. IPC

↓

5. UI / Design System

↓

6. Dashboard

↓

7. Transactions

↓

8. Categories

↓

9. Budget

↓

10. Reports

↓

11. Search & Filter

↓

12. Export

↓

13. Backup & Restore

↓

14. Settings

↓

15. Validation

↓

16. Security

↓

17. Testing

↓

18. Optimization

↓

19. Production Build

↓

20. Portfolio

## Penjelasan Singkat Setiap Tahap

| Tahap | Fungsi Utama |
| --- | --- |
| Project Setup | Membangun kerangka project React + Electron yang dapat dijalankan. |
| Electron Architecture | Menata komunikasi aman antara Main, Renderer, dan Preload. |
| Database | Menyiapkan penyimpanan data lokal menggunakan SQLite. |
| IPC | Menghubungkan lapisan data dengan antarmuka melalui komunikasi terstruktur. |
| UI / Design System | Membangun komponen dan layout dasar yang konsisten. |
| Dashboard | Menyajikan ringkasan kondisi keuangan pengguna. |
| Transactions | Mengelola pencatatan transaksi keuangan. |
| Categories | Mengelola kategori pemasukan dan pengeluaran. |
| Budget | Mengelola anggaran dan memantau realisasinya. |
| Reports | Menyajikan analisis dan visualisasi data keuangan. |
| Search & Filter | Mempermudah pencarian dan penyaringan data transaksi. |
| Export | Mengekspor data ke format CSV dan PDF. |
| Backup & Restore | Melindungi data pengguna dari kehilangan. |
| Settings | Menyediakan preferensi aplikasi bagi pengguna. |
| Validation | Menjaga kualitas data yang masuk ke sistem. |
| Security | Memperkuat aspek keamanan aplikasi. |
| Testing | Memverifikasi kualitas dan stabilitas aplikasi. |
| Optimization | Meningkatkan performa dan menjaga integritas data. |
| Production Build | Mengemas aplikasi menjadi installer siap pakai. |
| Portfolio | Menyiapkan dokumentasi dan presentasi project. |

# 3. TECHNOLOGY STACK

Berikut adalah seluruh teknologi utama yang dipakai dalam pengembangan FinTrack beserta fungsi dan alasan penggunaannya.

| Teknologi | Fungsi |
| --- | --- |
| React | Library untuk membangun antarmuka pengguna (UI) secara deklaratif dan berbasis komponen. |
| TypeScript | Menambahkan sistem tipe statis pada JavaScript, membantu mencegah bug sejak proses penulisan kode. |
| Vite | Build tool untuk Renderer Process yang menyediakan proses development cepat melalui Hot Module Replacement. |
| Electron | Framework untuk membungkus aplikasi web menjadi aplikasi desktop lintas platform. |
| Node.js | Runtime JavaScript yang menjalankan Main Process Electron dan mengakses sistem operasi. |
| SQLite | Database relasional ringan berbasis file, cocok untuk aplikasi desktop offline. |
| Zustand | State management ringan untuk menyimpan dan mengelola data global di sisi Renderer. |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS framework untuk membangun tampilan secara cepat dan konsisten. |
| Recharts | Library visualisasi data berbasis React untuk membangun grafik pada Dashboard dan Reports. |
| Electron Builder | Tools untuk mengemas aplikasi Electron menjadi installer siap distribusi (FinTrack-Setup.exe). |
| Git | Version control system untuk melacak seluruh perubahan kode sepanjang development. |
| GitHub | Platform hosting repository sekaligus etalase portofolio project. |

React dan TypeScript dipilih sebagai kombinasi standar industri untuk membangun antarmuka yang dapat diskalakan dan minim bug. Vite dipilih karena kecepatan development-nya dibandingkan bundler generasi sebelumnya. Electron dipilih karena memungkinkan penggunaan seluruh keahlian web development untuk membangun aplikasi desktop lintas platform. SQLite dipilih karena FinTrack dirancang bekerja sepenuhnya offline tanpa memerlukan server database terpisah. Zustand dipilih karena lebih ringan dan sederhana dibandingkan Redux untuk kebutuhan skala aplikasi FinTrack. Tailwind CSS mempercepat proses styling tanpa perlu berpindah-pindah file CSS terpisah. Recharts dipilih karena terintegrasi alami dengan React dan cukup fleksibel untuk kebutuhan visualisasi keuangan.

# 4. STRUKTUR ROADMAP

Tabel berikut merangkum seluruh 20 session pengembangan FinTrack beserta fokus utama dan output utama dari masing-masing session.

| Session | Fokus | Output Utama |
| --- | --- | --- |
| Session 1 | Project setup | Project FinTrack dapat dijalankan dengan satu perintah npm run dev. |
| Session 2 | Electron architecture & security | Arsitektur IPC yang aman sudah terpasang dan dapat diperluas untuk fitur database. |
| Session 3 | Sqlite database foundation | File database fintrack.db otomatis terbentuk di lokasi userData saat aplikasi pertama kali dijalankan. |
| Session 4 | Database service & ipc crud | Seluruh operasi CRUD untuk transaksi, kategori, akun, dan anggaran berfungsi melalui IPC. |
| Session 5 | Design system & ui layout | Layout utama FinTrack (Sidebar + konten) sudah terbentuk. |
| Session 6 | Dashboard | Halaman Dashboard menampilkan ringkasan keuangan secara real-time dari database. |
| Session 7 | Transaction management | Halaman Transaksi berfungsi penuh untuk mengelola data transaksi dari antarmuka pengguna. |
| Session 8 | Category management | Halaman Kategori berfungsi penuh untuk mengelola kategori pemasukan dan pengeluaran. |
| Session 9 | Budget management | Halaman Anggaran menampilkan progres penggunaan anggaran secara akurat per kategori per bulan. |
| Session 10 | Reports & charts | Halaman Laporan menyajikan analisis visual yang membantu pengguna memahami pola keuangan mereka. |
| Session 11 | Search, filtering & sorting | Halaman Transaksi mendukung pencarian, filter kombinasi, dan sorting yang bekerja secara akurat dan responsif. |
| Session 12 | Export data | Pengguna dapat mengekspor data transaksi ke CSV dan PDF sesuai filter yang sedang aktif. |
| Session 13 | Backup & restore | Pengguna dapat membuat cadangan database dan memulihkannya kembali dengan aman melalui antarmuka aplikasi. |
| Session 14 | Settings | Halaman Pengaturan memungkinkan pengguna menyesuaikan preferensi aplikasi dan tetap konsisten setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. |
| Session 15 | Validation & error handling | Aplikasi memiliki lapisan validasi ganda (Renderer dan Main Process) serta penanganan error yang konsisten di seluruh fitur. |
| Session 16 | Security hardening | FinTrack memiliki lapisan keamanan yang lebih kuat sebelum memasuki tahap testing dan build production. |
| Session 17 | Testing | Lapisan service database memiliki cakupan unit test yang memadai. |
| Session 18 | Performance & data integrity | Aplikasi tetap responsif meskipun menangani ribuan transaksi. |
| Session 19 | Production build | File installer FinTrack-Setup.exe berhasil dihasilkan dan dapat diinstal di komputer Windows lain. |
| Session 20 | Portfolio preparation | Repository FinTrack siap ditampilkan sebagai portofolio profesional dengan dokumentasi lengkap, tampilan menarik, dan mudah dipahami oleh siapa pun yang membukanya. |

# SESSION 1 — PROJECT SETUP

## Tujuan Session

Membangun kerangka awal project FinTrack dari kondisi kosong sampai aplikasi React dapat tampil di dalam jendela Electron. Session ini adalah fondasi seluruh development, sehingga harus benar-benar berjalan sebelum melanjutkan ke Session 2.

## Persiapan

- Node.js versi 18 LTS atau lebih baru sudah terinstall.

- npm sudah terinstall (satu paket dengan Node.js).

- Git sudah terinstall dan sudah dikonfigurasi (user.name dan user.email).

- Text editor atau IDE (disarankan Visual Studio Code) sudah siap.

- Koneksi internet stabil untuk proses instalasi dependency.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Mengecek Node.js, npm, dan Git

Sebelum membuat project, pastikan seluruh tools dasar sudah terinstall dengan versi yang sesuai.

node -v npm -v git --version

### 2. Membuat folder project dan inisialisasi Git

Buat folder utama project dan langsung inisialisasi repository Git agar histori perubahan dapat dilacak sejak awal.

mkdir FinTrack cd FinTrack git init

### 3. Membuat project React + TypeScript dengan Vite

Vite digunakan sebagai build tool untuk renderer process karena proses development yang cepat (Hot Module Replacement) dan konfigurasi yang ringan.

npm create vite@latest . -- --template react-ts npm install

### 4. Menjalankan React murni terlebih dahulu

Pastikan aplikasi React berjalan normal di browser sebelum diintegrasikan dengan Electron. Ini membantu memisahkan masalah React dari masalah Electron apabila terjadi error.

npm run dev

### 5. Install Electron dan tooling pendukung

Electron dipasang sebagai devDependency karena hanya dibutuhkan saat development dan build, bukan saat runtime di sisi kode aplikasi. concurrently dan wait-on digunakan agar Vite dev server dan Electron dapat dijalankan bersamaan.

npm install --save-dev electron concurrently wait-on cross-env npm install --save-dev electron-builder

### 6. Install TypeScript compiler khusus untuk proses Electron

Kode main process dan preload script ditulis dalam TypeScript, sehingga membutuhkan compiler terpisah agar dapat dijalankan oleh Node.js sebelum Electron dimulai.

npm install --save-dev typescript

### 7. Install Tailwind CSS

Tailwind CSS digunakan sebagai utility-first CSS framework untuk seluruh tampilan FinTrack.

npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer npx tailwindcss init -p

### 8. Install Zustand

Zustand dipakai sebagai state management ringan untuk menyimpan data global seperti daftar transaksi, kategori, dan pengaturan aplikasi di sisi renderer.

npm install zustand

### 9. Install Recharts

Recharts digunakan untuk membuat visualisasi grafik pada Dashboard dan halaman Reports.

npm install recharts

### 10. Membuat struktur folder awal

Struktur folder dipisahkan dengan jelas antara kode Electron (main process, preload) dan kode React (renderer process) agar mudah dikelola.

FinTrack/ ├── electron/ │ ├── main.ts │ └── preload.ts ├── src/ │ ├── components/ │ ├── pages/ │ ├── store/ │ ├── services/ │ ├── types/ │ ├── App.tsx │ └── main.tsx ├── index.html ├── vite.config.ts ├── tailwind.config.js ├── tsconfig.json └── package.json

### 11. Konfigurasi Vite untuk mode Electron

Tambahkan pengaturan base path relatif pada vite.config.ts. Base path relatif wajib digunakan agar file hasil build dapat dibuka langsung oleh Electron menggunakan protokol file://, bukan hanya server HTTP.

base: './'

### 12. Membuat entry point Electron (main.ts)

File electron/main.ts bertugas membuat BrowserWindow, memuat halaman React (dari Vite dev server saat development, atau dari file hasil build saat production), serta mengatur siklus hidup aplikasi (app.whenReady, window-all-closed, activate).

### 13. Menambahkan script development di package.json

Script 'dev' menjalankan Vite dan Electron secara bersamaan menggunakan concurrently, dengan wait-on memastikan Electron baru dijalankan setelah Vite dev server siap.

"dev": "concurrently \"npm run dev:vite\" \"npm run dev:electron\"" "dev:vite": "vite" "dev:electron": "wait-on http://localhost:5173 && tsc -p electron && electron ."

### 14. Menjalankan project dalam mode Electron

Jalankan perintah berikut untuk memastikan React dapat tampil di dalam jendela Electron.

npm run dev

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- package.json — ditambahkan dependency dan script baru

- vite.config.ts — ditambahkan konfigurasi base path

- electron/main.ts — dibuat baru

- electron/preload.ts — dibuat baru (kosong dulu, diisi di Session 2)

- tailwind.config.js dan postcss.config.js — dibuat oleh Tailwind CLI

- src/index.css — ditambahkan directive @tailwind

## Cara Menjalankan

Jalankan perintah berikut dari root folder project untuk memulai development.

npm run dev

## Cara Menguji

- Pastikan jendela aplikasi Electron terbuka secara otomatis.

- Pastikan halaman React default (logo Vite dan React) tampil di dalam jendela tersebut, bukan di browser.

- Ubah teks pada src/App.tsx, simpan, dan pastikan tampilan di jendela Electron ikut berubah tanpa perlu restart (Hot Module Replacement bekerja).

## Output yang Diharapkan

- Project FinTrack dapat dijalankan dengan satu perintah npm run dev.

- React berjalan normal di dalam jendela Electron.

- Struktur folder sudah rapi dan siap dikembangkan.

- Tailwind CSS, Zustand, dan Recharts sudah terpasang dan siap dipakai.

## Checklist Session

☐  Node.js, npm, dan Git terverifikasi

☐  Project React + TypeScript + Vite berhasil dibuat

☐  Electron, electron-builder, concurrently, wait-on terpasang

☐  Tailwind CSS terpasang dan dikonfigurasi

☐  Zustand dan Recharts terpasang

☐  Struktur folder awal dibuat

☐  electron/main.ts berhasil membuka jendela aplikasi

☐  npm run dev berhasil menjalankan React di dalam Electron

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Perintah npm run dev berjalan tanpa error di terminal.

- Jendela Electron terbuka dan menampilkan halaman React, bukan halaman kosong atau error.

- Perubahan kode di src/App.tsx langsung terlihat di jendela Electron tanpa restart manual.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Jendela Electron terbuka tapi tampil putih kosong. | Periksa apakah wait-on sudah menunggu Vite dev server benar-benar siap, dan pastikan URL yang dimuat di main.ts (http://localhost:5173) sesuai dengan port Vite yang berjalan. |
| Error 'electron is not recognized' saat menjalankan script. | Pastikan electron terpasang sebagai devDependency dan dijalankan lewat npm script, bukan dipanggil langsung dari terminal global. |
| TypeScript pada folder electron tidak ter-compile. | Pastikan ada tsconfig.json terpisah di folder electron (atau folder khusus) dan script dev:electron menjalankan tsc sebelum memanggil electron. |

# SESSION 2 — ELECTRON ARCHITECTURE & SECURITY

## Tujuan Session

Menata arsitektur komunikasi antara Main Process, Renderer Process, dan Preload Script sesuai praktik keamanan Electron modern, sehingga fondasi aplikasi aman sebelum fitur-fitur lain dibangun di atasnya.

## Persiapan

- Session 1 sudah selesai dan React berjalan normal di dalam Electron.

- Memahami konsep dasar bahwa Electron terdiri dari Main Process (Node.js) dan Renderer Process (Chromium/React).

- Membaca sekilas dokumentasi resmi Electron mengenai contextIsolation dan contextBridge.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Memahami tiga proses utama Electron

Main Process mengatur siklus hidup aplikasi, membuka jendela, dan mengakses sistem operasi (termasuk SQLite nantinya). Renderer Process adalah halaman React yang dilihat pengguna dan tidak boleh mengakses Node.js secara langsung. Preload Script berjalan sebelum halaman React dimuat dan bertugas menjadi jembatan aman antara keduanya.

### 2. Mengatur BrowserWindow dengan konfigurasi aman

Pada electron/main.ts, atur webPreferences dengan nodeIntegration: false, contextIsolation: true, dan sandbox: true. Konfigurasi ini mencegah kode React mengakses modul Node.js secara langsung, sehingga jika terjadi celah keamanan pada renderer, sistem file dan database tetap terlindungi.

### 3. Menghubungkan preload script ke BrowserWindow

Tambahkan opsi preload pada webPreferences yang menunjuk ke hasil compile electron/preload.ts, misalnya path.join(__dirname, 'preload.js').

### 4. Membuat contextBridge di preload.ts

Gunakan contextBridge.exposeInMainWorld untuk mengekspos sekumpulan fungsi terbatas ke window.api di sisi renderer. Fungsi-fungsi ini nantinya akan memanggil ipcRenderer.invoke, tidak pernah mengekspos ipcRenderer atau modul Node.js secara langsung.

### 5. Merancang daftar nama channel IPC

Buat file konstanta (misalnya electron/ipcChannels.ts) yang mendaftarkan seluruh nama channel IPC yang akan dipakai di seluruh aplikasi, contoh: 'transaction:getAll', 'transaction:create', 'category:getAll', dan seterusnya. Penamaan konsisten mencegah typo dan memudahkan pelacakan fitur mana yang sudah punya endpoint IPC.

### 6. Membuat tipe TypeScript untuk window.api

Buat file deklarasi (misalnya src/types/electron.d.ts) yang mendefinisikan interface Window agar TypeScript di sisi React mengenali window.api beserta tipe parameter dan return value-nya, sehingga autocomplete dan type-checking berfungsi.

### 7. Uji komunikasi IPC sederhana

Sebelum masuk ke database, buat satu channel percobaan seperti 'app:getVersion' yang mengembalikan versi aplikasi dari Main Process, lalu tampilkan hasilnya di komponen React untuk memastikan jalur Renderer → Preload → Main → Preload → Renderer berfungsi utuh.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/main.ts — ditambahkan konfigurasi webPreferences aman dan satu ipcMain.handle percobaan

- electron/preload.ts — diisi dengan contextBridge.exposeInMainWorld

- electron/ipcChannels.ts — dibuat baru, berisi konstanta nama channel

- src/types/electron.d.ts — dibuat baru, berisi deklarasi tipe window.api

## Cara Menjalankan

Jalankan seperti biasa, lalu buka DevTools di jendela Electron untuk memverifikasi tidak ada error terkait contextIsolation.

npm run dev

## Cara Menguji

- Di komponen React, panggil window.api.getVersion() dan tampilkan hasilnya di layar — pastikan versi aplikasi muncul dengan benar.

- Buka DevTools dan coba akses variabel global Node.js seperti 'require' dari console — pastikan muncul error, artinya isolasi berhasil.

- Pastikan tidak ada warning keamanan terkait Content-Security-Policy atau nodeIntegration di console.

## Output yang Diharapkan

- Arsitektur IPC yang aman sudah terpasang dan dapat diperluas untuk fitur database.

- window.api tersedia di sisi React dengan tipe TypeScript yang jelas.

- Percobaan komunikasi Main ↔ Renderer berhasil melalui satu channel contoh.

## Checklist Session

☐  nodeIntegration diset false

☐  contextIsolation diset true

☐  sandbox diset true

☐  preload.ts berhasil mengekspos window.api

☐  Daftar nama channel IPC dibuat di ipcChannels.ts

☐  Tipe window.api didefinisikan di electron.d.ts

☐  Channel percobaan app:getVersion berhasil diuji

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- React tidak dapat mengakses modul Node.js secara langsung dari console DevTools.

- window.api.getVersion() berhasil mengembalikan nilai dari Main Process.

- Tidak ada error atau warning terkait konfigurasi keamanan Electron di terminal maupun DevTools.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| window.api bernilai undefined di sisi React. | Periksa path preload pada BrowserWindow, pastikan file preload sudah ter-compile ke JavaScript (bukan masih .ts), dan pastikan contextBridge dipanggil sebelum halaman selesai dimuat. |
| Error 'ipcRenderer is not defined' di komponen React. | Ini menandakan renderer mencoba mengakses ipcRenderer langsung. Pastikan seluruh akses IPC hanya melalui window.api yang diekspos preload, bukan import ipcRenderer di file React. |
| TypeScript menampilkan error 'Property api does not exist on type Window'. | Pastikan file electron.d.ts sudah didaftarkan di tsconfig.json melalui include, dan nama file diakhiri .d.ts. |

# SESSION 3 — SQLITE DATABASE FOUNDATION

## Tujuan Session

Menyiapkan database SQLite sebagai penyimpanan lokal FinTrack, termasuk lokasi file database, skema tabel inti, dan mekanisme koneksi yang stabil di Main Process.

## Persiapan

- Session 2 sudah selesai, arsitektur IPC aman sudah berjalan.

- Memahami struktur data dasar aplikasi keuangan: akun, transaksi, kategori, dan anggaran.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Install better-sqlite3

better-sqlite3 dipilih karena bersifat synchronous, cepat, dan sangat cocok dipakai di Main Process Electron yang berjalan di Node.js.

npm install better-sqlite3 npm install --save-dev @types/better-sqlite3

### 2. Menentukan lokasi file database

Gunakan app.getPath('userData') dari modul Electron untuk menentukan folder penyimpanan database, agar file fintrack.db tersimpan di lokasi standar sistem operasi (bukan di dalam folder project), sehingga data pengguna tidak hilang saat aplikasi di-update.

### 3. Membuat modul koneksi database

Buat file electron/db/connection.ts yang membuka koneksi database menggunakan better-sqlite3 dan mengaktifkan PRAGMA foreign_keys = ON agar relasi antar tabel selalu dijaga integritasnya.

### 4. Merancang skema tabel inti

Buat tabel accounts (akun keuangan seperti Kas, Bank), categories (kategori pemasukan/pengeluaran), transactions (catatan transaksi), dan budgets (anggaran per kategori per bulan). Setiap tabel menggunakan id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT dan kolom created_at.

### 5. Menulis file schema.sql

Simpan seluruh perintah CREATE TABLE dalam satu file electron/db/schema.sql agar mudah dibaca, direview, dan dijalankan ulang saat inisialisasi database baru.

### 6. Menjalankan schema saat aplikasi pertama kali dibuka

Pada saat Main Process start, baca file schema.sql dan jalankan seluruh perintah menggunakan db.exec(). Gunakan CREATE TABLE IF NOT EXISTS agar aman dijalankan berkali-kali tanpa menghapus data yang sudah ada.

### 7. Menambahkan data kategori bawaan (seed data)

Tambahkan beberapa kategori default seperti Gaji, Makanan, Transportasi, Hiburan, agar aplikasi tidak kosong saat pertama kali dibuka. Seed data hanya dijalankan jika tabel categories masih kosong.

### 8. Menguji koneksi database

Buat channel IPC sederhana 'db:ping' yang menjalankan query SELECT sqlite_version() dan mengembalikan hasilnya, untuk memastikan koneksi database berhasil dibuka tanpa error.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/db/connection.ts — dibuat baru

- electron/db/schema.sql — dibuat baru

- electron/db/seed.ts — dibuat baru

- electron/main.ts — ditambahkan pemanggilan initDatabase() saat app.whenReady

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi seperti biasa, database akan otomatis dibuat pada folder userData saat pertama kali dijalankan.

npm run dev

## Cara Menguji

- Cari lokasi folder userData sesuai sistem operasi, lalu pastikan file fintrack.db benar-benar terbentuk.

- Buka file fintrack.db menggunakan tools seperti DB Browser for SQLite untuk memverifikasi tabel accounts, categories, transactions, dan budgets sudah terbentuk.

- Panggil channel db:ping dari React dan pastikan versi SQLite berhasil ditampilkan.

## Output yang Diharapkan

- File database fintrack.db otomatis terbentuk di lokasi userData saat aplikasi pertama kali dijalankan.

- Seluruh tabel inti sudah terbentuk sesuai skema.

- Kategori default sudah terisi otomatis.

## Checklist Session

☐  better-sqlite3 terpasang

☐  Lokasi database menggunakan app.getPath('userData')

☐  schema.sql berisi seluruh tabel inti

☐  Foreign key aktif (PRAGMA foreign_keys = ON)

☐  Seed data kategori berhasil dijalankan

☐  Channel db:ping berhasil diuji

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Database terbentuk otomatis tanpa perlu langkah manual dari pengguna.

- Struktur tabel sesuai rancangan dan dapat diverifikasi lewat DB Browser for SQLite.

- Tidak ada error koneksi database di terminal saat aplikasi dijalankan.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Error 'better-sqlite3 was compiled against a different Node.js version' saat menjalankan Electron. | Jalankan ulang instalasi native module khusus untuk Electron menggunakan electron-rebuild, karena versi Node.js Electron berbeda dengan Node.js sistem. |
| Database tidak ditemukan atau selalu kosong ulang setiap restart. | Periksa apakah path yang dipakai benar-benar mengarah ke app.getPath('userData') dan bukan folder sementara yang ikut terhapus. |
| Error foreign key constraint saat insert data. | Pastikan urutan pembuatan tabel di schema.sql benar (tabel induk dibuat sebelum tabel yang mereferensikannya) dan id yang direferensikan benar-benar ada. |

# SESSION 4 — DATABASE SERVICE & IPC CRUD

## Tujuan Session

Membangun lapisan service untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada setiap entitas data, lalu menghubungkannya ke Renderer Process melalui IPC secara konsisten dan bertipe.

## Persiapan

- Session 3 sudah selesai, skema database sudah terbentuk dan dapat diakses.

- Memahami pola pemisahan antara service (logika akses data) dan handler IPC (jembatan komunikasi).

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat folder services di Main Process

Buat electron/services/ berisi satu file per entitas: transactionService.ts, categoryService.ts, accountService.ts, budgetService.ts. Setiap service berisi fungsi murni yang menerima parameter dan mengembalikan hasil query, tanpa mengetahui apa pun soal IPC.

### 2. Menulis fungsi CRUD pada transactionService.ts

Buat fungsi getAllTransactions, getTransactionById, createTransaction, updateTransaction, dan deleteTransaction menggunakan prepared statement (db.prepare) agar aman dari SQL injection dan lebih cepat karena statement di-cache.

### 3. Mengulangi pola yang sama untuk category, account, dan budget

Terapkan pola CRUD yang konsisten pada seluruh entitas lain agar kode mudah dipelihara dan diprediksi oleh siapa pun yang membaca project ini di kemudian hari.

### 4. Mendaftarkan seluruh nama channel IPC untuk CRUD

Lengkapi electron/ipcChannels.ts dengan channel seperti 'transaction:getAll', 'transaction:create', 'transaction:update', 'transaction:delete', dan pola serupa untuk entitas lain.

### 5. Membuat handler IPC di main.ts atau file terpisah

Buat electron/ipcHandlers.ts yang mendaftarkan ipcMain.handle untuk setiap channel, memanggil fungsi service terkait, dan membungkus hasilnya dalam format konsisten seperti { success: true, data } atau { success: false, error }.

### 6. Mengekspos seluruh fungsi CRUD di preload.ts

Perluas contextBridge.exposeInMainWorld pada preload.ts sehingga window.api memiliki namespace per entitas, misalnya window.api.transaction.getAll(), window.api.transaction.create(data), dan seterusnya.

### 7. Melengkapi tipe TypeScript window.api

Perbarui src/types/electron.d.ts agar seluruh fungsi CRUD memiliki tipe parameter dan return value yang jelas, mengacu pada tipe data seperti Transaction, Category, Account, Budget yang didefinisikan di src/types/models.ts.

### 8. Membuat halaman uji coba sementara

Buat satu halaman percobaan di React yang memanggil seluruh fungsi CRUD transaksi (create lalu getAll lalu update lalu delete) untuk memverifikasi seluruh jalur data berjalan sebelum masuk ke pembangunan UI sesungguhnya.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/services/transactionService.ts, categoryService.ts, accountService.ts, budgetService.ts — dibuat baru

- electron/ipcHandlers.ts — dibuat baru

- electron/ipcChannels.ts — dilengkapi

- electron/preload.ts — dilengkapi namespace per entitas

- src/types/models.ts — dibuat baru, berisi interface Transaction, Category, Account, Budget

- src/types/electron.d.ts — dilengkapi tipe window.api

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi, lalu gunakan halaman uji coba sementara untuk memastikan seluruh operasi CRUD berjalan.

npm run dev

## Cara Menguji

- Panggil window.api.transaction.create dengan data contoh, lalu pastikan data tersimpan di database.

- Panggil window.api.transaction.getAll dan pastikan data yang baru dibuat muncul dalam daftar.

- Lakukan update dan delete, lalu verifikasi perubahan langsung terlihat di DB Browser for SQLite.

- Coba kirim data tidak valid (misalnya field wajib kosong) dan pastikan handler mengembalikan error yang jelas, bukan crash aplikasi.

## Output yang Diharapkan

- Seluruh operasi CRUD untuk transaksi, kategori, akun, dan anggaran berfungsi melalui IPC.

- window.api memiliki struktur yang rapi dan bertipe untuk dipakai di seluruh halaman React selanjutnya.

- Format respons IPC konsisten di seluruh aplikasi.

## Checklist Session

☐  Service CRUD untuk seluruh entitas selesai dibuat

☐  Seluruh channel IPC terdaftar di ipcChannels.ts

☐  Handler IPC memanggil service dan mengembalikan format respons konsisten

☐  preload.ts mengekspos seluruh fungsi CRUD

☐  Tipe TypeScript window.api lengkap dan akurat

☐  Uji coba CRUD dari halaman sementara berhasil

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Data yang dibuat, diubah, dan dihapus dari React benar-benar tersimpan dan hilang sesuai aksi di database.

- Tidak ada penulisan query SQL langsung di sisi React — seluruh akses data melalui window.api.

- Error dari database ditangani dengan baik dan tidak membuat aplikasi crash.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Data yang dikirim dari React tidak sampai ke database. | Periksa kecocokan nama channel antara preload.ts, ipcHandlers.ts, dan pemanggilan di React — kesalahan penulisan nama channel adalah penyebab paling umum. |
| Aplikasi crash saat terjadi error database. | Bungkus setiap pemanggilan service di dalam try-catch pada handler IPC, lalu kembalikan objek error terstruktur, jangan biarkan exception menyebar tanpa ditangani. |
| Tipe data di React tidak sinkron dengan struktur tabel database. | Jadikan src/types/models.ts sebagai satu-satunya sumber kebenaran tipe data, dan pastikan service di Main Process juga mengacu pada struktur yang sama secara manual. |

# SESSION 5 — DESIGN SYSTEM & UI LAYOUT

## Tujuan Session

Membangun fondasi tampilan FinTrack: konfigurasi Tailwind, komponen UI dasar yang dapat dipakai ulang, serta layout utama aplikasi berupa Sidebar dan area konten.

## Persiapan

- Session 4 sudah selesai, seluruh jalur data CRUD sudah teruji.

- Menyiapkan referensi visual sederhana (palet warna, gaya ikon) sebagai acuan desain FinTrack.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Menentukan palet warna dan token desain

Perluas tailwind.config.js dengan warna kustom (misalnya primary, success, danger, warning) agar konsisten dipakai di seluruh halaman, terutama untuk membedakan pemasukan (hijau) dan pengeluaran (merah).

### 2. Mengatur tipografi dasar

Tentukan font family, ukuran heading, dan ukuran teks body pada tailwind.config.js atau src/index.css agar tampilan teks konsisten di seluruh halaman.

### 3. Membuat komponen UI dasar

Buat folder src/components/ui/ berisi komponen dasar yang dapat dipakai ulang: Button.tsx, Card.tsx, Modal.tsx, Input.tsx, Select.tsx, Badge.tsx. Komponen-komponen ini menjadi blok bangunan untuk seluruh fitur berikutnya.

### 4. Membuat komponen layout Sidebar

Buat src/components/layout/Sidebar.tsx berisi navigasi utama ke halaman Dashboard, Transaksi, Kategori, Anggaran, Laporan, dan Pengaturan.

### 5. Membuat komponen layout MainLayout

Buat src/components/layout/MainLayout.tsx yang menggabungkan Sidebar dengan area konten utama, sehingga setiap halaman cukup dibungkus oleh MainLayout tanpa perlu menulis ulang struktur navigasi.

### 6. Mengatur routing antar halaman

Install react-router-dom untuk mengatur navigasi antar halaman (Dashboard, Transaksi, Kategori, Anggaran, Laporan, Pengaturan) menggunakan HashRouter, karena HashRouter lebih kompatibel dengan protokol file:// yang dipakai Electron saat production.

npm install react-router-dom

### 7. Membuat halaman placeholder untuk tiap menu

Buat file kosong sederhana di src/pages/ untuk Dashboard.tsx, Transactions.tsx, Categories.tsx, Budgets.tsx, Reports.tsx, Settings.tsx, masing-masing hanya menampilkan judul halaman untuk sementara.

### 8. Menghubungkan seluruh halaman ke routing

Daftarkan seluruh halaman placeholder pada App.tsx menggunakan react-router-dom di dalam MainLayout, lalu pastikan navigasi dari Sidebar berpindah halaman dengan benar.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- tailwind.config.js — dilengkapi token warna dan tipografi

- src/components/ui/ — Button.tsx, Card.tsx, Modal.tsx, Input.tsx, Select.tsx, Badge.tsx

- src/components/layout/Sidebar.tsx, MainLayout.tsx — dibuat baru

- src/pages/ — Dashboard.tsx, Transactions.tsx, Categories.tsx, Budgets.tsx, Reports.tsx, Settings.tsx

- src/App.tsx — diubah untuk mengatur routing

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan uji navigasi antar menu di Sidebar.

npm run dev

## Cara Menguji

- Klik setiap menu di Sidebar dan pastikan halaman yang sesuai tampil di area konten.

- Pastikan Sidebar tetap terlihat saat berpindah halaman (tidak ikut refresh total).

- Uji tampilan pada ukuran jendela yang berbeda untuk memastikan layout tidak rusak.

## Output yang Diharapkan

- Layout utama FinTrack (Sidebar + konten) sudah terbentuk.

- Navigasi antar 6 halaman utama berfungsi.

- Komponen UI dasar siap dipakai untuk membangun fitur di session berikutnya.

## Checklist Session

☐  Token warna dan tipografi Tailwind dikonfigurasi

☐  Komponen UI dasar (Button, Card, Modal, Input, Select, Badge) selesai

☐  Sidebar dan MainLayout selesai dibuat

☐  react-router-dom terpasang dan dikonfigurasi dengan HashRouter

☐  Seluruh halaman placeholder dapat diakses dari Sidebar

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Navigasi antar halaman berjalan mulus tanpa error di console.

- Layout Sidebar konsisten tampil di seluruh halaman.

- Komponen UI dasar dapat dipakai ulang tanpa duplikasi kode berlebihan.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Halaman blank putih setelah menambahkan react-router-dom saat build production nanti. | Gunakan HashRouter, bukan BrowserRouter, karena BrowserRouter membutuhkan server yang mengenali routing, sedangkan Electron memuat file statis langsung. |
| Style Tailwind tidak muncul sama sekali. | Pastikan file src/index.css berisi tiga directive @tailwind (base, components, utilities) dan file tersebut diimpor di src/main.tsx. |
| Sidebar tidak menandai menu aktif. | Gunakan hook useLocation dari react-router-dom untuk membandingkan path saat ini dengan path setiap menu, lalu tambahkan class styling kondisional. |

# SESSION 6 — DASHBOARD

## Tujuan Session

Membangun halaman Dashboard sebagai ringkasan kondisi keuangan pengguna: total saldo, total pemasukan, total pengeluaran, transaksi terbaru, dan grafik ringkas.

## Persiapan

- Session 5 sudah selesai, layout dan navigasi sudah berfungsi.

- Data CRUD transaksi dari Session 4 sudah dapat diambil melalui window.api.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat Zustand store untuk data dashboard

Buat src/store/dashboardStore.ts yang menyimpan state seperti totalBalance, totalIncome, totalExpense, recentTransactions, beserta fungsi fetchDashboardData yang memanggil window.api.

### 2. Membuat kartu ringkasan (Summary Card)

Buat komponen src/components/dashboard/SummaryCard.tsx untuk menampilkan satu angka ringkasan (misalnya Total Saldo) dengan ikon dan warna sesuai konteks (hijau untuk pemasukan, merah untuk pengeluaran).

### 3. Menyusun tiga kartu ringkasan di halaman Dashboard

Tampilkan SummaryCard untuk Total Saldo, Total Pemasukan bulan ini, dan Total Pengeluaran bulan ini pada bagian atas halaman Dashboard.

### 4. Membuat daftar transaksi terbaru

Buat komponen src/components/dashboard/RecentTransactions.tsx yang menampilkan 5-10 transaksi terakhir dalam bentuk daftar ringkas (tanggal, kategori, jumlah).

### 5. Membuat grafik ringkas dengan Recharts

Buat komponen src/components/dashboard/OverviewChart.tsx menggunakan Recharts (misalnya BarChart atau LineChart) untuk menampilkan tren pemasukan vs pengeluaran dalam 7 atau 30 hari terakhir.

### 6. Menghitung data ringkasan di Main Process

Tambahkan fungsi di transactionService.ts untuk menghitung agregasi total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo langsung melalui query SQL (SUM dan GROUP BY), lebih efisien dibanding menghitung di sisi React.

### 7. Menghubungkan seluruh komponen ke store

Panggil fetchDashboardData saat halaman Dashboard pertama kali dimuat (useEffect), lalu render seluruh komponen berdasarkan state dari dashboardStore.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- src/store/dashboardStore.ts — dibuat baru

- src/components/dashboard/SummaryCard.tsx, RecentTransactions.tsx, OverviewChart.tsx — dibuat baru

- src/pages/Dashboard.tsx — diisi dengan komponen-komponen dashboard

- electron/services/transactionService.ts — ditambahkan fungsi agregasi (getSummary, getTrend)

- electron/ipcChannels.ts dan ipcHandlers.ts — ditambahkan channel 'dashboard:getSummary'

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan buka halaman Dashboard untuk melihat data ringkasan.

npm run dev

## Cara Menguji

- Tambahkan beberapa transaksi contoh melalui halaman percobaan Session 4, lalu pastikan angka pada Summary Card berubah sesuai data.

- Pastikan daftar transaksi terbaru menampilkan urutan dari yang paling baru.

- Pastikan grafik menampilkan data yang sesuai dengan transaksi yang ada, dan tidak error ketika data kosong.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Dashboard menampilkan ringkasan keuangan secara real-time dari database.

- Grafik tren pemasukan dan pengeluaran tampil dengan baik.

- Struktur store Zustand siap dipakai sebagai pola untuk fitur lain.

## Checklist Session

☐  dashboardStore.ts berhasil mengambil data dari window.api

☐  Tiga Summary Card tampil dengan data akurat

☐  Daftar transaksi terbaru tampil dan terurut

☐  Grafik OverviewChart tampil menggunakan Recharts

☐  Fungsi agregasi di Main Process menggunakan query SQL, bukan dihitung manual di React

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Data pada Dashboard selalu sesuai dengan data terbaru di database.

- Tidak terjadi error saat database masih kosong (tampilkan state kosong yang wajar).

- Grafik dapat menampilkan data tanpa lag yang terasa untuk jumlah transaksi wajar (ratusan baris).

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Angka pada Summary Card tidak berubah setelah menambah transaksi baru. | Pastikan fetchDashboardData dipanggil ulang setelah transaksi baru dibuat, misalnya dengan trigger refresh dari halaman Transaksi atau memakai event/subscription sederhana. |
| Grafik Recharts error ketika data kosong. | Tambahkan pengecekan array kosong sebelum merender chart, dan tampilkan pesan 'Belum ada data' sebagai fallback. |
| Perhitungan total saldo tidak akurat. | Pastikan query SQL membedakan tipe transaksi (income vs expense) dengan benar saat melakukan SUM, dan perhatikan tanda (+/-) pada perhitungan. |

# SESSION 7 — TRANSACTION MANAGEMENT

## Tujuan Session

Membangun fitur pengelolaan transaksi secara lengkap: menampilkan daftar transaksi, menambah, mengubah, dan menghapus transaksi melalui antarmuka yang nyaman digunakan.

## Persiapan

- Session 6 selesai, Dashboard sudah dapat menampilkan data transaksi.

- Service dan IPC CRUD transaksi dari Session 4 sudah berfungsi penuh.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat Zustand store untuk transaksi

Buat src/store/transactionStore.ts berisi state daftar transaksi beserta fungsi fetchTransactions, addTransaction, editTransaction, dan removeTransaction yang memanggil window.api.transaction.

### 2. Membuat tabel daftar transaksi

Buat komponen src/components/transaction/TransactionTable.tsx yang menampilkan kolom tanggal, kategori, akun, jumlah, dan aksi (edit/hapus).

### 3. Membuat form tambah/edit transaksi

Buat komponen src/components/transaction/TransactionForm.tsx berupa Modal berisi input tanggal, tipe (pemasukan/pengeluaran), kategori, akun, jumlah, dan catatan. Form yang sama dipakai untuk mode tambah maupun edit.

### 4. Menghubungkan form ke aksi create dan update

Saat form disubmit, tentukan berdasarkan ada tidaknya id transaksi apakah akan memanggil addTransaction atau editTransaction dari store.

### 5. Menambahkan konfirmasi hapus

Gunakan komponen Modal konfirmasi sebelum benar-benar memanggil removeTransaction, agar pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja.

### 6. Menambahkan validasi input dasar

Pastikan jumlah harus lebih besar dari nol, kategori dan akun wajib dipilih, serta tanggal wajib diisi sebelum form dapat disubmit.

### 7. Menambahkan pagination sederhana

Karena jumlah transaksi dapat bertambah banyak, tambahkan pagination pada TransactionTable (misalnya 20 baris per halaman) agar performa tetap terjaga.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- src/store/transactionStore.ts — dibuat baru

- src/components/transaction/TransactionTable.tsx, TransactionForm.tsx — dibuat baru

- src/pages/Transactions.tsx — diisi dengan tabel, tombol tambah, dan modal form

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi, buka halaman Transaksi untuk menguji seluruh alur CRUD melalui antarmuka.

npm run dev

## Cara Menguji

- Tambahkan transaksi baru melalui form dan pastikan langsung muncul di tabel.

- Ubah salah satu transaksi dan pastikan perubahan tersimpan dengan benar.

- Hapus transaksi dan pastikan muncul konfirmasi sebelum data benar-benar hilang.

- Uji validasi dengan mengosongkan field wajib dan memastikan form menolak submit.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Transaksi berfungsi penuh untuk mengelola data transaksi dari antarmuka pengguna.

- Form tambah/edit dapat dipakai ulang untuk kedua mode.

- Tabel transaksi mendukung pagination.

## Checklist Session

☐  transactionStore.ts selesai dengan seluruh fungsi CRUD

☐  TransactionTable menampilkan data dengan rapi

☐  TransactionForm mendukung mode tambah dan edit

☐  Konfirmasi hapus berfungsi

☐  Validasi input dasar berjalan

☐  Pagination pada tabel berfungsi

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus transaksi sepenuhnya dari antarmuka tanpa perlu tools eksternal.

- Data yang ditampilkan di tabel selalu sinkron dengan database setelah setiap aksi.

- Tidak ada transaksi yang dapat disimpan dengan data tidak valid.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Tabel tidak ter-update setelah menambah data baru lewat form. | Pastikan store memanggil ulang fetchTransactions setelah addTransaction berhasil, atau langsung menambahkan data baru ke state lokal tanpa fetch ulang. |
| Form edit menampilkan data kosong. | Pastikan data transaksi yang dipilih untuk diedit benar-benar di-passing ke TransactionForm sebagai initial value sebelum modal dibuka. |
| Dropdown kategori/akun kosong pada form. | Pastikan data kategori dan akun sudah di-fetch terlebih dahulu (misalnya dari categoryStore dan accountStore) sebelum form transaksi dirender. |

# SESSION 8 — CATEGORY MANAGEMENT

## Tujuan Session

Membangun fitur pengelolaan kategori pemasukan dan pengeluaran, termasuk penanda warna/ikon dan pencegahan penghapusan kategori yang masih dipakai transaksi.

## Persiapan

- Session 7 selesai, transaksi sudah dapat dikelola penuh dan bergantung pada data kategori.

- Service CRUD kategori dari Session 4 sudah tersedia.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat Zustand store untuk kategori

Buat src/store/categoryStore.ts berisi state daftar kategori beserta fungsi CRUD yang memanggil window.api.category.

### 2. Membuat komponen daftar kategori

Buat src/components/category/CategoryList.tsx yang menampilkan kategori dalam bentuk grid card, dikelompokkan berdasarkan tipe (Pemasukan / Pengeluaran).

### 3. Membuat form tambah/edit kategori

Buat src/components/category/CategoryForm.tsx berisi input nama kategori, tipe (income/expense), dan pemilihan warna sederhana menggunakan palet warna terbatas (bukan color picker bebas, demi konsistensi visual).

### 4. Menambahkan validasi nama kategori unik

Pastikan nama kategori tidak boleh duplikat dalam tipe yang sama, baik divalidasi di sisi form maupun ditambahkan constraint UNIQUE pada level database.

### 5. Mencegah penghapusan kategori yang masih dipakai

Sebelum menghapus kategori, jalankan pengecekan di categoryService.ts apakah ada transaksi yang masih menggunakan category_id tersebut. Jika masih ada, tolak penghapusan dan berikan pesan yang jelas kepada pengguna.

### 6. Menampilkan jumlah transaksi per kategori

Tambahkan informasi kecil pada setiap card kategori yang menunjukkan berapa banyak transaksi yang memakai kategori tersebut, membantu pengguna memahami dampak sebelum menghapus.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- src/store/categoryStore.ts — dibuat baru

- src/components/category/CategoryList.tsx, CategoryForm.tsx — dibuat baru

- src/pages/Categories.tsx — diisi dengan daftar dan form kategori

- electron/services/categoryService.ts — ditambahkan pengecekan penggunaan kategori sebelum hapus

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan buka halaman Kategori untuk menguji seluruh alur CRUD kategori.

npm run dev

## Cara Menguji

- Tambahkan kategori baru dan pastikan muncul di grup tipe yang sesuai.

- Coba tambahkan kategori dengan nama yang sudah ada pada tipe yang sama, pastikan ditolak.

- Coba hapus kategori yang sudah dipakai transaksi, pastikan muncul pesan penolakan yang jelas.

- Hapus kategori yang belum dipakai transaksi apa pun, pastikan berhasil.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Kategori berfungsi penuh untuk mengelola kategori pemasukan dan pengeluaran.

- Integritas data terjaga karena kategori yang masih dipakai tidak dapat dihapus sembarangan.

## Checklist Session

☐  categoryStore.ts selesai dengan seluruh fungsi CRUD

☐  CategoryList menampilkan kategori terkelompok per tipe

☐  CategoryForm mendukung tambah dan edit

☐  Validasi nama kategori unik berjalan

☐  Pencegahan hapus kategori yang masih dipakai berfungsi

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Kategori dapat dikelola sepenuhnya dari antarmuka tanpa merusak data transaksi yang sudah ada.

- Penghapusan kategori yang masih dipakai transaksi selalu ditolak dengan pesan yang informatif.

- Tidak ada duplikasi nama kategori dalam tipe yang sama.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Kategori berhasil dihapus meskipun masih dipakai transaksi, menyebabkan data transaksi rusak. | Pastikan pengecekan COUNT transaksi berdasarkan category_id dilakukan di categoryService.ts sebelum menjalankan perintah DELETE, bukan hanya divalidasi di sisi React. |
| Dropdown tipe kategori pada form transaksi tidak sinkron dengan kategori baru. | Pastikan categoryStore di-fetch ulang setelah kategori baru ditambahkan, dan halaman Transaksi menggunakan store yang sama, bukan data yang di-cache terpisah. |

# SESSION 9 — BUDGET MANAGEMENT

## Tujuan Session

Membangun fitur anggaran (budget) bulanan per kategori, lengkap dengan indikator progres penggunaan anggaran dan peringatan saat anggaran terlampaui.

## Persiapan

- Session 8 selesai, kategori sudah dapat dikelola dengan baik.

- Memahami relasi antara tabel budgets, categories, dan transactions.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat Zustand store untuk anggaran

Buat src/store/budgetStore.ts berisi state daftar anggaran per bulan beserta fungsi CRUD yang memanggil window.api.budget.

### 2. Menulis service perhitungan realisasi anggaran

Pada budgetService.ts, buat fungsi getBudgetProgress yang menghitung total pengeluaran aktual per kategori pada bulan tertentu, lalu membandingkannya dengan nilai anggaran yang ditetapkan.

### 3. Membuat komponen kartu anggaran

Buat src/components/budget/BudgetCard.tsx yang menampilkan nama kategori, nilai anggaran, jumlah realisasi, dan progress bar yang berubah warna (hijau, kuning, merah) berdasarkan persentase penggunaan.

### 4. Membuat form tambah/edit anggaran

Buat src/components/budget/BudgetForm.tsx untuk memilih kategori pengeluaran, bulan, dan nilai anggaran. Satu kategori hanya boleh memiliki satu anggaran per bulan.

### 5. Menambahkan navigasi bulan pada halaman anggaran

Tambahkan kontrol untuk berpindah antar bulan (bulan sebelumnya/berikutnya) di halaman Budgets, agar pengguna dapat melihat riwayat maupun merencanakan anggaran bulan depan.

### 6. Menambahkan peringatan anggaran terlampaui

Jika realisasi pengeluaran melebihi 100% dari anggaran, tampilkan badge peringatan yang jelas pada BudgetCard terkait, dan opsional tampilkan ringkasan peringatan di Dashboard.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- src/store/budgetStore.ts — dibuat baru

- src/components/budget/BudgetCard.tsx, BudgetForm.tsx — dibuat baru

- src/pages/Budgets.tsx — diisi dengan daftar anggaran dan navigasi bulan

- electron/services/budgetService.ts — ditambahkan fungsi getBudgetProgress

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan buka halaman Anggaran untuk menguji perhitungan progres anggaran.

npm run dev

## Cara Menguji

- Buat anggaran untuk satu kategori pengeluaran pada bulan berjalan, lalu tambahkan beberapa transaksi pengeluaran pada kategori tersebut.

- Pastikan progress bar pada BudgetCard bertambah sesuai total transaksi yang dibuat.

- Uji kondisi saat realisasi melebihi anggaran, pastikan peringatan tampil dengan jelas.

- Uji navigasi antar bulan dan pastikan data anggaran yang ditampilkan sesuai bulan yang dipilih.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Anggaran menampilkan progres penggunaan anggaran secara akurat per kategori per bulan.

- Pengguna mendapat peringatan visual saat anggaran terlampaui.

## Checklist Session

☐  budgetStore.ts selesai dengan fungsi CRUD anggaran

☐  getBudgetProgress menghitung realisasi dengan benar

☐  BudgetCard menampilkan progress bar dengan indikator warna

☐  BudgetForm mencegah duplikasi anggaran kategori pada bulan yang sama

☐  Navigasi antar bulan berfungsi

☐  Peringatan anggaran terlampaui tampil dengan jelas

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Perhitungan realisasi anggaran selalu sesuai dengan total transaksi aktual pada kategori dan bulan terkait.

- Tidak ada duplikasi anggaran untuk kategori dan bulan yang sama.

- Peringatan anggaran terlampaui muncul secara konsisten setiap kali kondisi terpenuhi.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Progress bar anggaran tidak berubah setelah menambah transaksi baru. | Pastikan halaman Budgets memanggil ulang getBudgetProgress setiap kali store transaksi berubah, atau lakukan refresh manual setelah menambah transaksi terkait. |
| Perhitungan realisasi anggaran mencakup bulan yang salah. | Periksa filter tanggal pada query SQL di getBudgetProgress, pastikan menggunakan rentang awal dan akhir bulan yang tepat sesuai bulan yang dipilih pengguna. |

# SESSION 10 — REPORTS & CHARTS

## Tujuan Session

Membangun halaman Laporan yang menyajikan analisis keuangan lebih mendalam melalui berbagai grafik: perbandingan pemasukan-pengeluaran, distribusi pengeluaran per kategori, dan tren bulanan.

## Persiapan

- Session 9 selesai, data transaksi dan kategori sudah cukup untuk dianalisis.

- Memahami komponen dasar Recharts seperti PieChart, BarChart, dan LineChart.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat service laporan di Main Process

Buat electron/services/reportService.ts berisi fungsi untuk menghasilkan data agregasi khusus laporan: getExpenseByCategory, getIncomeVsExpenseTrend, dan getMonthlySummary.

### 2. Menambahkan channel IPC untuk laporan

Daftarkan channel seperti 'report:expenseByCategory' dan 'report:trend' pada ipcChannels.ts dan ipcHandlers.ts, lalu ekspos di preload.ts.

### 3. Membuat komponen filter rentang tanggal

Buat src/components/report/DateRangeFilter.tsx yang memungkinkan pengguna memilih rentang tanggal atau bulan tertentu untuk difilter pada seluruh grafik laporan.

### 4. Membuat grafik distribusi pengeluaran per kategori

Gunakan PieChart dari Recharts pada src/components/report/CategoryPieChart.tsx untuk menampilkan proporsi pengeluaran tiap kategori dalam rentang waktu yang dipilih.

### 5. Membuat grafik tren pemasukan vs pengeluaran

Gunakan LineChart atau BarChart pada src/components/report/TrendChart.tsx untuk membandingkan pemasukan dan pengeluaran per bulan dalam beberapa bulan terakhir.

### 6. Menyusun halaman Reports secara utuh

Gabungkan DateRangeFilter, CategoryPieChart, dan TrendChart pada src/pages/Reports.tsx, lengkap dengan ringkasan angka total di bagian atas.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/services/reportService.ts — dibuat baru

- src/components/report/DateRangeFilter.tsx, CategoryPieChart.tsx, TrendChart.tsx — dibuat baru

- src/pages/Reports.tsx — disusun ulang menggunakan komponen laporan

- electron/ipcChannels.ts, ipcHandlers.ts, electron/preload.ts — dilengkapi channel laporan

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan buka halaman Laporan untuk menguji seluruh grafik.

npm run dev

## Cara Menguji

- Ubah filter rentang tanggal dan pastikan seluruh grafik ikut memperbarui data.

- Pastikan grafik pie menampilkan proporsi yang sesuai dengan data transaksi aktual.

- Pastikan grafik tren menampilkan perbandingan pemasukan dan pengeluaran secara akurat per bulan.

- Uji tampilan saat data pada rentang tertentu kosong, pastikan tidak terjadi error.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Laporan menyajikan analisis visual yang membantu pengguna memahami pola keuangan mereka.

- Seluruh grafik terhubung dengan filter rentang tanggal secara dinamis.

## Checklist Session

☐  reportService.ts selesai dengan fungsi agregasi laporan

☐  Channel IPC laporan terdaftar dan berfungsi

☐  DateRangeFilter berfungsi dan mempengaruhi seluruh grafik

☐  CategoryPieChart menampilkan distribusi pengeluaran dengan akurat

☐  TrendChart menampilkan perbandingan pemasukan-pengeluaran per bulan

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Data pada seluruh grafik selalu konsisten dengan filter tanggal yang dipilih.

- Grafik tetap stabil (tidak error) ketika data pada rentang tertentu kosong.

- Perhitungan agregasi laporan dilakukan di Main Process melalui SQL, bukan dihitung ulang di React.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Grafik pie menampilkan warna yang sama untuk beberapa kategori berbeda. | Buat fungsi pemetaan warna kategori berdasarkan id atau nama kategori secara konsisten, jangan mengandalkan warna acak dari Recharts. |
| Filter tanggal tidak mempengaruhi data grafik. | Pastikan parameter rentang tanggal benar-benar dikirim ke channel IPC laporan dan dipakai pada klausa WHERE di query SQL, bukan hanya disimpan di state tanpa digunakan. |

# SESSION 11 — SEARCH, FILTERING & SORTING

## Tujuan Session

Meningkatkan usability halaman Transaksi dengan menambahkan pencarian, filter berdasarkan kategori/tipe/rentang tanggal, dan pengurutan kolom.

## Persiapan

- Session 10 selesai, halaman Transaksi dan Laporan sudah berfungsi dengan data yang cukup banyak untuk diuji.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Menambahkan input pencarian pada halaman Transaksi

Tambahkan input teks yang mencari berdasarkan catatan/keterangan transaksi, dengan teknik debounce (jeda sekitar 300ms) agar tidak memanggil query pada setiap ketukan tombol.

### 2. Menambahkan filter kategori dan tipe

Tambahkan dropdown filter kategori dan tipe (pemasukan/pengeluaran) yang dikombinasikan dengan pencarian teks pada query yang sama.

### 3. Menambahkan filter rentang tanggal

Gunakan kembali komponen DateRangeFilter dari Session 10 pada halaman Transaksi untuk membatasi data yang ditampilkan sesuai rentang tanggal tertentu.

### 4. Memperluas service transaksi mendukung filter kombinasi

Perbarui fungsi getAllTransactions pada transactionService.ts agar menerima parameter opsional (kata kunci, category_id, type, startDate, endDate) dan menyusun klausa WHERE secara dinamis sesuai parameter yang diberikan.

### 5. Menambahkan sorting pada header tabel

Tambahkan kemampuan mengklik header kolom (Tanggal, Jumlah) pada TransactionTable untuk mengurutkan data secara ascending/descending.

### 6. Menyimpan state filter di store

Simpan seluruh kombinasi filter dan sorting di transactionStore.ts agar tetap konsisten saat pengguna berpindah halaman lalu kembali lagi ke halaman Transaksi.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- src/store/transactionStore.ts — dilengkapi state filter dan sorting

- src/components/transaction/TransactionTable.tsx — ditambahkan sorting header

- src/pages/Transactions.tsx — ditambahkan input pencarian dan filter

- electron/services/transactionService.ts — diperluas mendukung filter dinamis

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi, isi database dengan cukup banyak data contoh, lalu uji kombinasi pencarian dan filter.

npm run dev

## Cara Menguji

- Ketik kata kunci pencarian dan pastikan hasil terbatas pada transaksi yang catatannya cocok.

- Kombinasikan filter kategori, tipe, dan rentang tanggal sekaligus, pastikan hasil sesuai irisan seluruh kriteria.

- Klik header kolom Jumlah dan Tanggal, pastikan urutan data berubah dengan benar naik/turun.

- Uji performa dengan jumlah data yang cukup besar (ratusan baris) untuk memastikan pencarian tetap responsif.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Transaksi mendukung pencarian, filter kombinasi, dan sorting yang bekerja secara akurat dan responsif.

## Checklist Session

☐  Input pencarian dengan debounce berfungsi

☐  Filter kategori dan tipe berfungsi

☐  Filter rentang tanggal terintegrasi

☐  Query dinamis di transactionService.ts mendukung kombinasi filter

☐  Sorting header kolom berfungsi

☐  State filter tersimpan dengan baik di store

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Kombinasi filter apa pun menghasilkan data yang benar-benar sesuai irisan seluruh kriteria yang dipilih.

- Pencarian tidak membebani performa aplikasi meskipun diketik dengan cepat.

- Sorting bekerja konsisten pada seluruh kolom yang mendukungnya.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Pencarian terasa lag atau membuat aplikasi tersendat saat mengetik cepat. | Pastikan mekanisme debounce benar-benar diterapkan sebelum memanggil IPC, jangan memanggil query pada setiap perubahan karakter. |
| Filter tanggal dan kategori saling menimpa, hanya filter terakhir yang berlaku. | Pastikan seluruh parameter filter dikirim bersamaan dalam satu objek ke service, dan query SQL menggabungkan seluruh kondisi dengan AND, bukan menimpa satu sama lain. |

# SESSION 12 — EXPORT DATA

## Tujuan Session

Menyediakan fitur ekspor data transaksi ke format CSV dan PDF, agar pengguna dapat menyimpan atau membagikan catatan keuangan mereka di luar aplikasi.

## Persiapan

- Session 11 selesai, filter dan pencarian data transaksi sudah berfungsi baik.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Menentukan cakupan data yang diekspor

Tentukan bahwa ekspor menggunakan data hasil filter yang sedang aktif di halaman Transaksi atau Laporan, bukan seluruh data mentah, agar hasil ekspor relevan dengan kebutuhan pengguna.

### 2. Menambahkan dialog pemilihan lokasi penyimpanan

Gunakan modul dialog dari Electron (dialog.showSaveDialog) di Main Process agar pengguna dapat memilih folder dan nama file tujuan ekspor melalui jendela dialog sistem operasi asli.

### 3. Membuat fungsi ekspor CSV

Buat electron/services/exportService.ts dengan fungsi exportTransactionsToCSV yang mengubah array data transaksi menjadi baris teks CSV, lalu menuliskannya ke file menggunakan modul fs dari Node.js.

npm install json2csv

### 4. Membuat fungsi ekspor PDF

Gunakan library pdfkit untuk menyusun dokumen PDF sederhana berisi tabel transaksi (tanggal, kategori, jumlah) beserta ringkasan total di bagian akhir dokumen.

npm install pdfkit

### 5. Menambahkan channel IPC untuk ekspor

Daftarkan channel 'export:csv' dan 'export:pdf' pada ipcChannels.ts, ipcHandlers.ts, dan preload.ts, menerima data yang akan diekspor beserta opsi format.

### 6. Menambahkan tombol ekspor di antarmuka

Tambahkan tombol 'Ekspor CSV' dan 'Ekspor PDF' pada halaman Transaksi dan Laporan, lengkap dengan indikator proses saat file sedang dibuat.

### 7. Menampilkan notifikasi hasil ekspor

Tampilkan notifikasi ringan (toast) yang memberi tahu pengguna apakah ekspor berhasil beserta lokasi file, atau gagal beserta alasannya.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/services/exportService.ts — dibuat baru

- electron/ipcChannels.ts, ipcHandlers.ts, preload.ts — dilengkapi channel export

- src/components/common/Toast.tsx — dibuat baru untuk notifikasi

- src/pages/Transactions.tsx, Reports.tsx — ditambahkan tombol ekspor

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi, buka halaman Transaksi, lalu uji tombol ekspor.

npm run dev

## Cara Menguji

- Klik tombol Ekspor CSV, pilih lokasi penyimpanan, lalu buka file hasil ekspor menggunakan aplikasi spreadsheet untuk memastikan data dan formatnya benar.

- Klik tombol Ekspor PDF, buka file hasil ekspor, pastikan tabel dan ringkasan total tampil dengan rapi.

- Uji ekspor dengan data hasil filter tertentu, pastikan hanya data yang difilter yang ikut diekspor.

- Uji pembatalan dialog penyimpanan, pastikan tidak terjadi error saat pengguna membatalkan proses.

## Output yang Diharapkan

- Pengguna dapat mengekspor data transaksi ke CSV dan PDF sesuai filter yang sedang aktif.

- Proses ekspor memberikan umpan balik yang jelas melalui notifikasi.

## Checklist Session

☐  Dialog pemilihan lokasi penyimpanan berfungsi

☐  Ekspor CSV menghasilkan file yang valid dan dapat dibuka

☐  Ekspor PDF menghasilkan dokumen yang rapi dan terbaca

☐  Channel IPC export berfungsi dengan baik

☐  Notifikasi hasil ekspor tampil pada kondisi berhasil maupun gagal

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- File CSV dan PDF yang dihasilkan berisi data yang akurat sesuai filter yang sedang aktif saat tombol ekspor ditekan.

- Pembatalan proses ekspor oleh pengguna tidak menyebabkan error atau file rusak.

- Proses ekspor tidak membekukan (freeze) antarmuka aplikasi.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Aplikasi terasa freeze sesaat saat mengekspor data dalam jumlah besar. | Pastikan proses penulisan file dilakukan di Main Process (bukan Renderer) dan gunakan operasi asynchronous (fs.promises) agar tidak memblokir event loop. |
| File PDF hasil ekspor terpotong atau tabel berantakan untuk data yang banyak. | Tambahkan logika pagination halaman PDF pada pdfkit, membuat halaman baru secara otomatis ketika konten mendekati batas bawah halaman. |

# SESSION 13 — BACKUP & RESTORE

## Tujuan Session

Menyediakan mekanisme backup dan restore database SQLite, agar pengguna dapat mengamankan data mereka dan memulihkannya bila diperlukan (misalnya saat berpindah komputer).

## Persiapan

- Session 12 selesai, fitur ekspor data sudah berjalan sebagai referensi pola interaksi file.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat fungsi backup database

Pada electron/services/backupService.ts, buat fungsi backupDatabase yang menyalin file fintrack.db ke lokasi yang dipilih pengguna melalui dialog.showSaveDialog, dengan nama file menyertakan tanggal backup.

### 2. Menutup koneksi database dengan aman sebelum backup

Pastikan tidak ada transaksi database yang sedang berjalan saat proses penyalinan file dilakukan, untuk mencegah file backup yang korup. Gunakan db.pragma('wal_checkpoint(FULL)') sebelum menyalin file jika mode WAL diaktifkan.

### 3. Membuat fungsi restore database

Buat fungsi restoreDatabase yang menerima file backup pilihan pengguna melalui dialog.showOpenDialog, memvalidasi bahwa file tersebut adalah database SQLite yang valid, lalu menggantikan file database aktif.

### 4. Menambahkan konfirmasi dan peringatan sebelum restore

Karena proses restore akan menimpa seluruh data yang ada saat ini, tambahkan dialog konfirmasi tegas yang menjelaskan konsekuensi tindakan ini sebelum dieksekusi.

### 5. Merestart koneksi database setelah restore

Setelah file database berhasil digantikan, tutup koneksi database lama dan buka kembali koneksi baru (atau minta pengguna merestart aplikasi) agar data yang dibaca benar-benar berasal dari file hasil restore.

### 6. Menambahkan channel IPC dan antarmuka pengaturan

Daftarkan channel 'backup:create' dan 'backup:restore', lalu tambahkan tombol Backup dan Restore pada halaman Settings yang akan dibangun di Session 14.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/services/backupService.ts — dibuat baru

- electron/ipcChannels.ts, ipcHandlers.ts, preload.ts — dilengkapi channel backup dan restore

- src/pages/Settings.tsx — ditambahkan bagian Backup & Restore (kerangka awal, dilengkapi di Session 14)

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi, isi beberapa data contoh, lalu uji proses backup dan restore secara berurutan.

npm run dev

## Cara Menguji

- Lakukan backup, lalu periksa apakah file backup benar-benar tersalin di lokasi yang dipilih.

- Ubah atau hapus beberapa data setelah backup dibuat.

- Lakukan restore menggunakan file backup tadi, lalu pastikan data kembali sesuai kondisi saat backup dibuat.

- Coba restore menggunakan file yang bukan database SQLite, pastikan aplikasi menolak dengan pesan yang jelas, bukan crash.

## Output yang Diharapkan

- Pengguna dapat membuat cadangan database dan memulihkannya kembali dengan aman melalui antarmuka aplikasi.

## Checklist Session

☐  Fungsi backupDatabase berhasil menyalin file database dengan aman

☐  Fungsi restoreDatabase memvalidasi file sebelum menimpa database aktif

☐  Konfirmasi peringatan sebelum restore ditampilkan

☐  Koneksi database di-refresh dengan benar setelah restore

☐  Channel IPC backup dan restore berfungsi

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Data yang dipulihkan dari file backup identik dengan kondisi data saat backup dibuat.

- Proses restore tidak dapat dijalankan tanpa konfirmasi eksplisit dari pengguna.

- File yang bukan database SQLite valid selalu ditolak oleh proses restore tanpa membuat aplikasi crash.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| File backup yang dihasilkan korup atau tidak dapat dibuka. | Pastikan wal_checkpoint dijalankan dan tidak ada write transaction aktif sebelum file database disalin, karena SQLite dengan mode WAL menyimpan sebagian data di file -wal terpisah. |
| Setelah restore, aplikasi masih menampilkan data lama. | Pastikan koneksi database lama benar-benar ditutup (db.close()) sebelum file digantikan, lalu buka koneksi baru atau arahkan pengguna untuk merestart aplikasi. |

# SESSION 14 — SETTINGS

## Tujuan Session

Membangun halaman Pengaturan yang memungkinkan pengguna mengatur preferensi aplikasi seperti mata uang, tema tampilan, dan mengakses fitur backup/restore dari Session 13.

## Persiapan

- Session 13 selesai, fungsi backup dan restore sudah siap dipakai.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Menentukan mekanisme penyimpanan pengaturan

Simpan pengaturan aplikasi (mata uang, tema, bahasa) pada tabel settings di database SQLite berupa pasangan key-value, agar konsisten dengan pola penyimpanan data lain di FinTrack dan otomatis ikut ter-backup.

### 2. Membuat service pengaturan

Buat electron/services/settingsService.ts dengan fungsi getSetting, getAllSettings, dan updateSetting yang membaca/menulis pada tabel settings.

### 3. Membuat Zustand store untuk pengaturan

Buat src/store/settingsStore.ts yang memuat seluruh pengaturan saat aplikasi dibuka, dan menyediakan fungsi updateSetting yang langsung memanggil IPC dan memperbarui state.

### 4. Menambahkan pengaturan mata uang

Tambahkan pilihan format mata uang (misalnya Rupiah dengan pemisah ribuan) yang dipakai secara konsisten di seluruh tampilan angka pada aplikasi melalui satu fungsi utilitas formatCurrency.

### 5. Menambahkan pengaturan tema gelap/terang

Konfigurasi Tailwind dengan darkMode: 'class', lalu tambahkan toggle tema pada halaman Settings yang menambahkan/menghapus class 'dark' pada elemen root aplikasi.

### 6. Menyusun halaman Settings secara utuh

Gabungkan bagian Preferensi (mata uang, tema), bagian Backup & Restore, dan bagian Tentang Aplikasi (versi, nama pembuat) pada src/pages/Settings.tsx.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/services/settingsService.ts — dibuat baru

- src/store/settingsStore.ts — dibuat baru

- src/utils/formatCurrency.ts — dibuat baru

- tailwind.config.js — ditambahkan darkMode: 'class'

- src/pages/Settings.tsx — disusun ulang secara utuh

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan buka halaman Pengaturan untuk menguji seluruh preferensi.

npm run dev

## Cara Menguji

- Ubah pengaturan mata uang dan pastikan seluruh tampilan angka di aplikasi (Dashboard, Transaksi, Laporan) ikut menyesuaikan format.

- Aktifkan tema gelap dan pastikan seluruh halaman menyesuaikan tampilan, tidak hanya sebagian.

- Tutup dan buka kembali aplikasi, pastikan pengaturan yang dipilih sebelumnya tetap tersimpan.

- Uji tombol Backup dan Restore dari halaman Settings, pastikan berfungsi seperti pada Session 13.

## Output yang Diharapkan

- Halaman Pengaturan memungkinkan pengguna menyesuaikan preferensi aplikasi dan tetap konsisten setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

## Checklist Session

☐  Tabel settings dan settingsService.ts berfungsi

☐  settingsStore.ts memuat pengaturan saat aplikasi dibuka

☐  Pengaturan mata uang mempengaruhi seluruh tampilan angka

☐  Toggle tema gelap/terang berfungsi di seluruh halaman

☐  Bagian Backup & Restore terintegrasi di halaman Settings

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Seluruh pengaturan tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

- Perubahan pengaturan langsung terlihat efeknya di seluruh aplikasi tanpa perlu restart.

- Tidak ada halaman yang terlewat saat tema gelap diaktifkan.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Tema gelap hanya berlaku di sebagian halaman. | Pastikan seluruh komponen menggunakan class Tailwind varian dark: secara konsisten, dan class 'dark' benar-benar ditambahkan pada elemen root (html atau body), bukan pada komponen tertentu saja. |
| Pengaturan kembali ke default setiap kali aplikasi dibuka ulang. | Pastikan settingsStore benar-benar membaca dari database melalui IPC saat aplikasi start, bukan menggunakan nilai default yang di-hardcode di state awal. |

# SESSION 15 — VALIDATION & ERROR HANDLING

## Tujuan Session

Memperkuat seluruh aplikasi dengan validasi input yang konsisten dan penanganan error yang rapi, sehingga aplikasi tidak mudah crash dan pengguna selalu mendapat umpan balik yang jelas.

## Persiapan

- Session 14 selesai, seluruh fitur utama FinTrack sudah terbangun.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Install zod untuk validasi skema

zod digunakan untuk mendefinisikan skema validasi data secara deklaratif, baik di sisi Renderer (form) maupun Main Process (sebelum data disimpan ke database).

npm install zod

### 2. Membuat skema validasi per entitas

Buat src/schemas/transactionSchema.ts, categorySchema.ts, budgetSchema.ts yang mendefinisikan aturan validasi (tipe data, wajib diisi, nilai minimum) untuk setiap entitas.

### 3. Menerapkan validasi pada form React

Gunakan skema zod pada TransactionForm, CategoryForm, dan BudgetForm untuk memvalidasi input sebelum data dikirim melalui IPC, menampilkan pesan error tepat di bawah field yang bermasalah.

### 4. Menerapkan validasi ulang di Main Process

Validasi data sekali lagi di dalam service (misalnya transactionService.ts) sebelum benar-benar dieksekusi ke database, karena validasi di Renderer dapat dilewati atau dimanipulasi, sedangkan Main Process adalah lapisan pertahanan terakhir.

### 5. Membuat format error terstandarisasi

Buat electron/utils/errorResponse.ts yang menstandarkan format error dari seluruh handler IPC, misalnya { success: false, code: 'VALIDATION_ERROR', message: '...' }, agar penanganan error di sisi React seragam.

### 6. Membuat komponen notifikasi error global

Perluas komponen Toast dari Session 12 agar dapat dipakai untuk seluruh jenis notifikasi (sukses, error, peringatan) di seluruh aplikasi, dipicu melalui satu store notifikasi global.

### 7. Menambahkan Error Boundary React

Buat src/components/common/ErrorBoundary.tsx untuk menangkap error rendering yang tidak terduga di komponen React, menampilkan halaman fallback yang ramah alih-alih layar putih kosong.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- src/schemas/transactionSchema.ts, categorySchema.ts, budgetSchema.ts — dibuat baru

- electron/utils/errorResponse.ts — dibuat baru

- src/store/notificationStore.ts — dibuat baru

- src/components/common/ErrorBoundary.tsx — dibuat baru

- src/App.tsx — dibungkus dengan ErrorBoundary

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dan uji berbagai skenario input tidak valid di seluruh form.

npm run dev

## Cara Menguji

- Kosongkan field wajib pada setiap form dan pastikan pesan error tampil tepat pada field terkait.

- Kirim data tidak valid langsung melalui pengujian manual di Main Process (melewati validasi Renderer) untuk memastikan validasi kedua benar-benar berjalan.

- Picu error secara sengaja pada salah satu komponen untuk menguji apakah ErrorBoundary menangkapnya dengan baik.

- Pastikan notifikasi Toast tampil konsisten untuk aksi sukses maupun gagal di seluruh halaman.

## Output yang Diharapkan

- Aplikasi memiliki lapisan validasi ganda (Renderer dan Main Process) serta penanganan error yang konsisten di seluruh fitur.

## Checklist Session

☐  Skema validasi zod dibuat untuk seluruh entitas utama

☐  Validasi diterapkan di form React

☐  Validasi ulang diterapkan di Main Process

☐  Format error IPC terstandarisasi

☐  Komponen Toast global berfungsi untuk seluruh notifikasi

☐  ErrorBoundary berhasil menangkap error rendering

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Tidak ada data tidak valid yang dapat tersimpan ke database, baik melalui form maupun percobaan manipulasi langsung.

- Aplikasi tidak pernah menampilkan layar putih kosong akibat error yang tidak tertangani.

- Pesan error yang ditampilkan kepada pengguna selalu jelas dan dapat dipahami, bukan pesan teknis mentah.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Pesan error dari database (SQL) ditampilkan mentah-mentah ke pengguna. | Pastikan setiap error dari database ditangkap di lapisan service atau handler IPC, lalu dipetakan ke pesan yang ramah pengguna melalui errorResponse.ts sebelum dikirim ke Renderer. |
| ErrorBoundary tidak menangkap error yang terjadi di dalam event handler (misalnya onClick). | Ini adalah keterbatasan wajar React Error Boundary — tangani error di dalam event handler menggunakan try-catch manual dan picu notifikasi Toast, bukan mengandalkan ErrorBoundary. |

# SESSION 16 — SECURITY HARDENING

## Tujuan Session

Meninjau ulang dan memperkuat aspek keamanan aplikasi sebelum masuk tahap testing dan production build, memastikan FinTrack aman untuk menyimpan data keuangan pribadi.

## Persiapan

- Session 15 selesai, validasi dan error handling sudah diterapkan menyeluruh.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Meninjau ulang konfigurasi BrowserWindow

Pastikan kembali nodeIntegration: false, contextIsolation: true, dan sandbox: true masih aktif dan tidak sengaja berubah selama development fitur berlangsung.

### 2. Menambahkan Content Security Policy (CSP)

Tambahkan meta tag Content-Security-Policy pada index.html yang membatasi sumber script, style, dan koneksi hanya dari aplikasi itu sendiri, mencegah eksekusi script asing jika suatu saat terjadi celah injeksi konten.

### 3. Memastikan seluruh query database memakai prepared statement

Audit ulang seluruh file service (transactionService.ts, categoryService.ts, dan lainnya) untuk memastikan tidak ada penggabungan string manual pada query SQL yang berpotensi rentan SQL injection, seluruhnya harus memakai parameter binding better-sqlite3.

### 4. Membatasi navigasi dan pembukaan window baru

Pada main.ts, tangani event 'will-navigate' dan 'setWindowOpenHandler' agar aplikasi menolak navigasi ke URL eksternal yang tidak dikenal dan mencegah pembukaan jendela baru yang tidak diinginkan.

### 5. Menonaktifkan DevTools pada build production

Atur agar DevTools hanya terbuka otomatis pada mode development (menggunakan pengecekan app.isPackaged), sehingga pengguna akhir tidak dapat mengakses console secara tidak sengaja.

### 6. Meninjau data yang diekspos ke Renderer

Pastikan window.api hanya mengekspos fungsi-fungsi yang benar-benar dibutuhkan Renderer, tidak ada fungsi yang membuka akses langsung ke sistem file atau shell secara bebas.

### 7. Menambahkan penanganan khusus untuk data sensitif

Karena FinTrack menyimpan data keuangan pribadi, pastikan file database tidak tersinkronisasi otomatis ke layanan cloud tanpa sepengetahuan pengguna (misalnya letakkan di luar folder yang otomatis di-backup oleh layanan pihak ketiga bila relevan).

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- index.html — ditambahkan meta tag Content-Security-Policy

- electron/main.ts — ditambahkan penanganan will-navigate dan setWindowOpenHandler, serta pengecekan app.isPackaged untuk DevTools

- electron/services/*.ts — direview ulang untuk memastikan prepared statement dipakai konsisten

## Cara Menjalankan

Jalankan aplikasi dalam mode development untuk memastikan seluruh fitur tetap berjalan setelah hardening, lalu simulasikan build production untuk menguji DevTools nonaktif.

npm run dev

## Cara Menguji

- Coba buka DevTools secara manual pada build yang disimulasikan sebagai production, pastikan tidak terbuka otomatis.

- Coba arahkan aplikasi untuk membuka URL eksternal (misalnya melalui tautan di dalam aplikasi bila ada), pastikan navigasi ditolak sesuai kebijakan.

- Audit ulang setiap file service untuk memastikan tidak ditemukan string SQL yang digabung manual dari input pengguna.

- Pastikan seluruh fitur (transaksi, kategori, anggaran, laporan) tetap berfungsi normal setelah seluruh pengetatan keamanan diterapkan.

## Output yang Diharapkan

- FinTrack memiliki lapisan keamanan yang lebih kuat sebelum memasuki tahap testing dan build production.

## Checklist Session

☐  Konfigurasi BrowserWindow aman terverifikasi ulang

☐  Content Security Policy diterapkan

☐  Seluruh query database menggunakan prepared statement

☐  Navigasi eksternal dan window baru dibatasi

☐  DevTools nonaktif otomatis pada mode production

☐  window.api hanya mengekspos fungsi yang diperlukan

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Tidak ditemukan satu pun query SQL yang disusun dengan penggabungan string langsung dari input pengguna.

- Aplikasi menolak navigasi ke luar aplikasi maupun pembukaan jendela baru yang tidak sah.

- DevTools tidak dapat diakses pengguna akhir pada build production.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Beberapa fitur berhenti berfungsi setelah Content Security Policy diterapkan. | Periksa console untuk melihat sumber yang diblokir CSP, lalu sesuaikan directive CSP agar tetap mengizinkan sumber daya milik aplikasi sendiri tanpa membuka celah ke sumber eksternal sembarangan. |
| DevTools tetap terbuka meskipun sudah diberi pengecekan app.isPackaged. | Pastikan pengecekan dilakukan pada kondisi yang tepat (bukan hanya NODE_ENV) karena app.isPackaged adalah cara paling andal membedakan mode development dan production di Electron. |

# SESSION 17 — TESTING

## Tujuan Session

Menjamin kualitas dan stabilitas FinTrack melalui pengujian otomatis pada lapisan service serta pengujian manual menyeluruh pada seluruh fitur aplikasi.

## Persiapan

- Session 16 selesai, aspek keamanan aplikasi sudah diperkuat.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Install Vitest sebagai test runner

Vitest dipilih karena terintegrasi baik dengan Vite yang sudah dipakai FinTrack sejak Session 1.

npm install --save-dev vitest

### 2. Menulis unit test untuk service database

Buat file test seperti electron/services/__tests__/transactionService.test.ts yang menguji fungsi createTransaction, getAllTransactions, updateTransaction, dan deleteTransaction menggunakan database SQLite in-memory (':memory:') khusus untuk testing, terpisah dari database asli.

### 3. Menulis unit test untuk validasi skema

Uji skema zod dari Session 15 dengan berbagai kombinasi data valid dan tidak valid, memastikan setiap aturan validasi bekerja sesuai rancangan.

### 4. Install React Testing Library untuk uji komponen

Digunakan untuk menguji komponen React penting seperti TransactionForm, memastikan validasi dan interaksi dasar (submit, tampilnya pesan error) berjalan sesuai harapan.

npm install --save-dev @testing-library/react @testing-library/jest-dom jsdom

### 5. Menambahkan script test pada package.json

Tambahkan script 'test' yang menjalankan seluruh test menggunakan Vitest, agar dapat dijalankan konsisten baik secara lokal maupun sebagai bagian dari kebiasaan sebelum commit.

"test": "vitest run"

### 6. Menyusun checklist QA manual

Buat dokumen QA-CHECKLIST.md berisi daftar skenario pengujian manual menyeluruh: alur tambah/edit/hapus di setiap modul, ekspor data, backup/restore, ganti tema, dan navigasi antar halaman.

### 7. Melakukan pengujian manual menyeluruh

Jalankan seluruh skenario pada QA-CHECKLIST.md secara berurutan, catat setiap bug yang ditemukan, lalu perbaiki sebelum melanjutkan ke session berikutnya.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/services/__tests__/ — berisi file test untuk setiap service

- src/schemas/__tests__/ — berisi file test untuk skema validasi

- src/components/**/__tests__/ — berisi file test komponen penting

- QA-CHECKLIST.md — dibuat baru di root project

- package.json — ditambahkan script test

## Cara Menjalankan

Jalankan seluruh automated test, lalu lanjutkan dengan pengujian manual mengikuti QA-CHECKLIST.md.

npm run test npm run dev

## Cara Menguji

- Jalankan npm run test dan pastikan seluruh test lulus tanpa error.

- Ikuti QA-CHECKLIST.md dari awal sampai akhir tanpa melewati satu pun skenario.

- Catat dan perbaiki setiap bug yang ditemukan selama pengujian manual, lalu uji ulang skenario yang sama setelah diperbaiki.

## Output yang Diharapkan

- Lapisan service database memiliki cakupan unit test yang memadai.

- Seluruh fitur aplikasi telah diverifikasi secara manual melalui checklist QA yang terdokumentasi.

## Checklist Session

☐  Vitest terpasang dan dikonfigurasi

☐  Unit test service database (transaksi, kategori, anggaran) selesai dan lulus

☐  Unit test skema validasi selesai dan lulus

☐  Test komponen React penting selesai dan lulus

☐  QA-CHECKLIST.md dibuat dan seluruh skenario telah dijalankan

☐  Seluruh bug yang ditemukan selama QA sudah diperbaiki

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Seluruh automated test lulus tanpa kegagalan saat dijalankan berulang kali.

- Seluruh skenario pada QA-CHECKLIST.md berhasil dijalankan tanpa ditemukan bug kritikal yang tersisa.

- Tidak ada fitur utama yang gagal berfungsi setelah pengujian menyeluruh.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Test service database gagal karena bentrok dengan file database asli. | Pastikan setiap test membuat koneksi database baru menggunakan ':memory:' sebagai path, bukan mengarah ke file fintrack.db yang dipakai aplikasi sungguhan. |
| Test komponen React gagal karena window.api tidak tersedia di lingkungan testing. | Buat mock sederhana untuk window.api pada file setup test, agar komponen yang bergantung pada window.api tetap dapat diuji tanpa Electron sungguhan. |

# SESSION 18 — PERFORMANCE & DATA INTEGRITY

## Tujuan Session

Mengoptimalkan performa aplikasi untuk menangani data dalam jumlah besar, serta memastikan integritas data tetap terjaga pada operasi yang melibatkan banyak langkah sekaligus.

## Persiapan

- Session 17 selesai, seluruh fitur telah diuji secara fungsional.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Menambahkan index pada kolom yang sering difilter

Tambahkan CREATE INDEX pada kolom seperti transactions.date, transactions.category_id, dan transactions.account_id di schema.sql, karena kolom-kolom ini paling sering dipakai pada klausa WHERE dan ORDER BY.

### 2. Menguji performa dengan data dalam jumlah besar

Buat script sementara untuk mengisi database dengan data dummy dalam jumlah besar (misalnya 5000-10000 transaksi), lalu amati waktu respons pada halaman Transaksi, Dashboard, dan Reports.

### 3. Membungkus operasi multi-langkah dengan transaction SQLite

Untuk operasi yang melibatkan beberapa perintah sekaligus (misalnya restore data atau import massal), bungkus seluruh perintah dalam db.transaction() dari better-sqlite3 agar bersifat atomik — seluruhnya berhasil atau seluruhnya dibatalkan bila terjadi error di tengah proses.

### 4. Menambahkan lazy loading pada tabel data besar

Pastikan TransactionTable benar-benar mengambil data per halaman (LIMIT dan OFFSET pada query SQL), bukan mengambil seluruh data sekaligus lalu memotongnya di sisi React.

### 5. Menambahkan memoization pada komponen berat

Gunakan React.memo dan useMemo pada komponen grafik dan tabel yang melakukan perhitungan berat, agar tidak render ulang secara tidak perlu setiap kali state yang tidak relevan berubah.

### 6. Memverifikasi foreign key dan cascading yang tepat

Tinjau ulang seluruh relasi antar tabel untuk memastikan perilaku ON DELETE (RESTRICT atau CASCADE) sudah sesuai kebutuhan bisnis, misalnya kategori yang masih dipakai tidak boleh terhapus (RESTRICT), sedangkan detail transaksi mengikuti transaksi induknya bila ada (CASCADE).

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- electron/db/schema.sql — ditambahkan index pada kolom penting

- electron/services/transactionService.ts — diperbarui mendukung pagination LIMIT/OFFSET dan transaction wrapping

- src/components/transaction/TransactionTable.tsx — dioptimalkan dengan memoization

- scripts/seedDummyData.ts — dibuat sementara untuk keperluan pengujian performa (tidak diikutsertakan pada build production)

## Cara Menjalankan

Jalankan script pengisian data dummy, lalu jalankan aplikasi seperti biasa untuk mengamati performa.

node scripts/seedDummyData.js npm run dev

## Cara Menguji

- Bandingkan waktu buka halaman Transaksi sebelum dan sesudah penambahan index dan pagination.

- Uji Dashboard dan Reports dengan data besar, pastikan grafik tetap responsif.

- Simulasikan error di tengah proses restore data (misalnya file backup rusak sebagian), pastikan seluruh perubahan dibatalkan (rollback), bukan data setengah tersimpan.

- Coba hapus kategori yang masih dipakai transaksi, pastikan tetap ditolak sesuai aturan RESTRICT.

## Output yang Diharapkan

- Aplikasi tetap responsif meskipun menangani ribuan transaksi.

- Operasi multi-langkah bersifat atomik dan tidak meninggalkan data yang tidak konsisten bila terjadi kegagalan di tengah proses.

## Checklist Session

☐  Index database ditambahkan pada kolom yang sering difilter

☐  Pengujian performa dengan data besar dilakukan dan hasilnya memuaskan

☐  Operasi multi-langkah dibungkus dengan db.transaction()

☐  Pagination LIMIT/OFFSET diterapkan pada query data besar

☐  Memoization diterapkan pada komponen berat

☐  Perilaku ON DELETE pada foreign key sudah sesuai kebutuhan

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- Halaman Transaksi tetap terasa responsif meskipun database berisi ribuan baris data.

- Operasi yang gagal di tengah jalan tidak meninggalkan data setengah tersimpan di database.

- Tidak ada regresi fungsional pada fitur-fitur yang sudah diuji di Session 17 setelah optimasi dilakukan.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Performa tidak membaik meskipun index sudah ditambahkan. | Pastikan query benar-benar memanfaatkan kolom yang diberi index pada klausa WHERE/ORDER BY, dan gunakan EXPLAIN QUERY PLAN pada SQLite untuk memverifikasi index terpakai. |
| Data dummy untuk pengujian performa tidak sengaja ikut ke build production. | Pastikan script seedDummyData hanya dijalankan manual untuk keperluan pengujian dan tidak dipanggil otomatis di electron/main.ts, serta hapus data dummy sebelum melanjutkan ke tahap production build. |

# SESSION 19 — PRODUCTION BUILD

## Tujuan Session

Mengemas FinTrack menjadi aplikasi Windows siap pakai dalam bentuk installer FinTrack-Setup.exe menggunakan Electron Builder.

## Persiapan

- Session 18 selesai, performa dan integritas data sudah teroptimasi.

- Menyiapkan ikon aplikasi (file .ico) untuk FinTrack.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Menyiapkan ikon aplikasi

Siapkan file ikon berformat .ico (minimal ukuran 256x256) dan letakkan pada folder build/icon.ico, sesuai konvensi yang dikenali Electron Builder untuk target Windows.

### 2. Menambahkan konfigurasi build di package.json

Tambahkan bagian "build" pada package.json yang berisi appId, productName 'FinTrack', direktori output, daftar file yang disertakan, serta target Windows berupa nsis (installer) dengan konfigurasi allowToChangeInstallationDirectory.

### 3. Menambahkan script build pada package.json

Tambahkan script yang mengompilasi TypeScript Electron, menjalankan Vite build untuk renderer, lalu menjalankan electron-builder.

"build": "tsc -p electron && vite build && electron-builder" "build:win": "tsc -p electron && vite build && electron-builder --win"

### 4. Memastikan path database tetap benar pada build production

Verifikasi ulang bahwa app.getPath('userData') tetap menghasilkan path yang valid saat aplikasi berjalan sebagai aplikasi terpasang (bukan hanya saat development), dan skema database tetap otomatis dijalankan pada peluncuran pertama.

### 5. Menjalankan proses build

Jalankan script build untuk menghasilkan installer.

npm run build:win

### 6. Menguji hasil instalasi

Jalankan file FinTrack-Setup.exe yang dihasilkan pada folder dist/ (atau sesuai konfigurasi output), lakukan instalasi seperti pengguna akhir, lalu buka aplikasi hasil instalasi tersebut.

### 7. Menguji aplikasi hasil instalasi secara menyeluruh

Ulangi sebagian besar skenario pada QA-CHECKLIST.md dari Session 17, kali ini pada aplikasi hasil instalasi, bukan pada mode development, untuk memastikan tidak ada perbedaan perilaku.

### 8. Menguji proses uninstall

Uninstall aplikasi melalui Control Panel / Settings Windows, pastikan proses uninstall berjalan bersih tanpa meninggalkan proses yang menggantung.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- build/icon.ico — dibuat/disiapkan baru

- package.json — ditambahkan bagian "build" dan script build

- dist/ — folder output berisi FinTrack-Setup.exe (hasil generate, tidak dimasukkan ke Git)

## Cara Menjalankan

Jalankan perintah build untuk menghasilkan installer Windows.

npm run build:win

## Cara Menguji

- Pastikan proses build selesai tanpa error di terminal.

- Install FinTrack-Setup.exe di komputer pengujian, pastikan proses instalasi berjalan lancar.

- Buka aplikasi hasil instalasi, pastikan seluruh fitur utama berfungsi sama seperti saat development.

- Pastikan data yang dibuat pada aplikasi hasil instalasi tersimpan dengan benar dan tetap ada setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

## Output yang Diharapkan

- File installer FinTrack-Setup.exe berhasil dihasilkan dan dapat diinstal di komputer Windows lain.

- Aplikasi hasil instalasi berjalan stabil dan berfungsi penuh tanpa memerlukan Node.js atau tools development terpasang.

## Checklist Session

☐  Ikon aplikasi disiapkan dan digunakan

☐  Konfigurasi build pada package.json lengkap

☐  Script build:win berhasil dijalankan tanpa error

☐  FinTrack-Setup.exe berhasil dihasilkan

☐  Instalasi dan penggunaan aplikasi hasil instalasi berjalan normal

☐  Proses uninstall berjalan bersih

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- FinTrack-Setup.exe dapat diinstal di komputer Windows lain tanpa memerlukan Node.js atau dependency development apa pun.

- Seluruh fitur utama berfungsi normal pada aplikasi hasil instalasi, identik dengan perilaku saat development.

- Data pengguna tersimpan secara persisten pada aplikasi hasil instalasi.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Proses build gagal karena better-sqlite3 (native module). | Pastikan electron-builder dikonfigurasi untuk melakukan rebuild native module sesuai versi Electron yang dipakai, dan jangan sertakan folder node_modules development yang belum di-rebuild ke dalam paket final. |
| Aplikasi hasil instalasi menampilkan layar putih kosong meskipun berjalan normal di development. | Periksa kembali base path relatif pada vite.config.ts (base: './') dan pastikan main.ts memuat file index.html hasil build menggunakan path absolut berbasis __dirname, bukan URL localhost. |
| Ukuran installer terasa terlalu besar. | Periksa daftar 'files' pada konfigurasi build, pastikan hanya folder dist dan file yang benar-benar dibutuhkan yang disertakan, bukan seluruh node_modules development. |

# SESSION 20 — PORTFOLIO PREPARATION

## Tujuan Session

Menyiapkan project FinTrack agar layak ditampilkan sebagai portofolio profesional: dokumentasi rapi, tampilan repository GitHub yang menarik, dan materi presentasi project.

## Persiapan

- Session 19 selesai, aplikasi FinTrack sudah berhasil di-build menjadi installer Windows yang berfungsi penuh.

## Langkah Pengerjaan

### 1. Membersihkan repository dari file yang tidak perlu

Pastikan file .gitignore mencakup node_modules, dist, dan file database lokal (*.db), agar repository tetap ringkas dan tidak menyertakan file besar yang tidak relevan.

### 2. Mengambil screenshot aplikasi

Ambil screenshot rapi dari halaman Dashboard, Transaksi, Laporan, dan Pengaturan (baik tema terang maupun gelap), simpan pada folder docs/screenshots/ untuk dipakai di README.

### 3. Membuat demo singkat (GIF atau video pendek)

Rekam alur penggunaan singkat (menambah transaksi, melihat dashboard berubah, melihat laporan) dan ubah menjadi GIF ringan untuk ditampilkan di bagian atas README.

### 4. Menulis README.md yang profesional

Susun README.md berisi: judul dan deskripsi singkat project, demo GIF/screenshot, daftar fitur utama, technology stack, cara instalasi untuk development, cara build ke installer, serta struktur folder project secara ringkas.

### 5. Menambahkan lisensi project

Tambahkan file LICENSE (misalnya MIT License) agar jelas bagaimana orang lain boleh menggunakan atau mempelajari kode project ini.

### 6. Menulis dokumentasi tambahan (opsional namun disarankan)

Buat docs/ARCHITECTURE.md yang menjelaskan secara ringkas arsitektur Main-Renderer-Preload FinTrack beserta alasan pengambilan keputusan teknis, sebagai bahan diskusi saat wawancara kerja atau presentasi portofolio.

### 7. Melakukan commit dan push final ke GitHub

Pastikan seluruh histori commit tersusun rapi (bila perlu, rapikan pesan commit terakhir), lalu push seluruh project ke repository GitHub agar dapat diakses publik sebagai bagian dari portofolio.

git add . git commit -m "docs: prepare FinTrack for portfolio" git push origin main

### 8. Menyiapkan ringkasan presentasi project

Susun ringkasan singkat (dapat berupa poin-poin) mengenai latar belakang pembuatan project, tantangan teknis yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan, untuk dipakai saat menjelaskan project ini kepada perekrut atau klien.

## File dan Folder yang Dibuat / Diubah

- .gitignore — diperbarui

- docs/screenshots/ — dibuat baru, berisi gambar tangkapan layar

- docs/demo.gif — dibuat baru

- README.md — ditulis ulang secara profesional

- LICENSE — dibuat baru

- docs/ARCHITECTURE.md — dibuat baru

## Cara Menjalankan

Tidak ada perintah menjalankan aplikasi pada session ini — fokus pada dokumentasi dan finalisasi repository.

git status

## Cara Menguji

- Buka README.md di GitHub dan pastikan seluruh gambar dan GIF tampil dengan benar, bukan tautan rusak.

- Ikuti langkah instalasi pada README.md dari awal di komputer/folder terpisah untuk memastikan instruksinya benar-benar akurat.

- Periksa ulang bahwa file .db, node_modules, dan dist tidak ikut ter-commit ke repository.

## Output yang Diharapkan

- Repository FinTrack siap ditampilkan sebagai portofolio profesional dengan dokumentasi lengkap, tampilan menarik, dan mudah dipahami oleh siapa pun yang membukanya.

## Checklist Session

☐  .gitignore mencakup seluruh file/folder yang tidak perlu

☐  Screenshot dan demo GIF sudah disiapkan

☐  README.md lengkap dan profesional

☐  LICENSE ditambahkan

☐  Dokumentasi arsitektur (ARCHITECTURE.md) dibuat

☐  Repository sudah di-push final ke GitHub

☐  Ringkasan presentasi project sudah disiapkan

## Kriteria Bahwa Session Sudah Selesai

- README.md dapat dipahami sepenuhnya oleh orang yang belum pernah melihat project ini sebelumnya.

- Repository GitHub bersih, rapi, dan tidak menyertakan file yang seharusnya diabaikan.

- Project FinTrack siap dicantumkan pada CV, LinkedIn, maupun portofolio pribadi.

## Masalah Umum & Troubleshooting

| Masalah Umum | Cara Troubleshooting |
| --- | --- |
| Gambar pada README.md tidak tampil saat dibuka di GitHub. | Pastikan path gambar pada README.md menggunakan path relatif yang benar terhadap struktur folder repository, dan file gambar benar-benar sudah ter-commit dan ter-push. |
| Ukuran repository membengkak karena file database atau build ikut ter-commit di histori lama. | Tambahkan aturan pada .gitignore sedini mungkin di awal project pada session berikutnya, dan bila sudah terlanjur ter-commit, pertimbangkan membersihkan histori menggunakan git filter-repo sebelum repository dipublikasikan. |

# 25. FINAL CHECKLIST

Sebelum menyatakan project FinTrack sepenuhnya selesai dan siap dijadikan portofolio, pastikan seluruh poin berikut telah terpenuhi.

## Checklist Seluruh Session

☐  Session 1 — Project setup telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 2 — Electron architecture & security telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 3 — Sqlite database foundation telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 4 — Database service & ipc crud telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 5 — Design system & ui layout telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 6 — Dashboard telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 7 — Transaction management telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 8 — Category management telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 9 — Budget management telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 10 — Reports & charts telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 11 — Search, filtering & sorting telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 12 — Export data telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 13 — Backup & restore telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 14 — Settings telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 15 — Validation & error handling telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 16 — Security hardening telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 17 — Testing telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 18 — Performance & data integrity telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 19 — Production build telah selesai dan lulus pengujian.

☐  Session 20 — Portfolio preparation telah selesai dan lulus pengujian.

## Checklist Kualitas Akhir

☐  Aplikasi berjalan stabil tanpa error pada mode development maupun hasil instalasi.

☐  Seluruh fitur utama (transaksi, kategori, anggaran, laporan) berfungsi penuh dan saling terhubung dengan benar.

☐  Data tersimpan secara persisten dan aman, termasuk mendukung backup dan restore.

☐  Aplikasi telah melalui proses hardening keamanan dan tidak mengekspos akses sistem yang tidak perlu ke Renderer.

☐  Automated test dan QA checklist manual telah dijalankan dan seluruhnya lulus.

☐  Installer FinTrack-Setup.exe berhasil dibuat, diinstal, dan diuji di komputer Windows.

☐  Repository GitHub sudah rapi, terdokumentasi dengan README.md yang profesional, dan siap dipublikasikan sebagai portofolio.

# 26. DEVELOPMENT WORKFLOW SETELAH PROJECT SELESAI

Menyelesaikan Session 1 sampai Session 20 bukan berarti perjalanan FinTrack berhenti. Bagian ini menjelaskan kebiasaan kerja yang disarankan setelah project selesai, baik untuk pengembangan fitur baru maupun pemeliharaan jangka panjang.

## 26.1 Mengelola Perubahan dengan Git Branch

Gunakan branch terpisah untuk setiap fitur baru atau perbaikan bug (misalnya feature/multi-akun atau fix/export-pdf-pagination), lalu gabungkan ke branch main melalui pull request setelah diuji, agar branch main selalu berada dalam kondisi stabil dan siap dibangun (buildable) kapan pun.

## 26.2 Mencatat Perubahan pada CHANGELOG

Setiap kali merilis versi baru, catat ringkasan perubahan pada file CHANGELOG.md agar histori perkembangan FinTrack mudah ditelusuri, baik oleh diri sendiri di masa depan maupun oleh orang lain yang mempelajari project ini.

## 26.3 Menaikkan Versi Aplikasi Secara Konsisten

Gunakan skema Semantic Versioning (MAJOR.MINOR.PATCH) pada field version di package.json setiap kali merilis pembaruan, agar setiap versi installer FinTrack-Setup.exe yang dihasilkan dapat dibedakan dengan jelas.

## 26.4 Ide Pengembangan Lanjutan

- Mendukung multi-akun dengan transfer antar akun (misalnya dari Kas ke Bank).

- Menambahkan dukungan multi-mata uang bagi pengguna yang bertransaksi lintas negara.

- Menambahkan sinkronisasi opsional ke cloud storage pribadi pengguna sebagai alternatif backup manual.

- Menambahkan pengingat tagihan berulang (recurring transaction reminder).

- Menambahkan target tabungan (saving goals) sebagai pelengkap fitur anggaran.

## 26.5 Menjaga Kebiasaan Pengujian

Setiap kali menambahkan fitur baru setelah project ini dianggap selesai, terapkan kembali pola yang sama seperti pada Session 17: tulis unit test untuk logika baru di lapisan service, lalu lakukan pengujian manual menyeluruh sebelum menggabungkan perubahan ke branch main.

## Penutup

Roadmap ini disusun agar proses pengembangan FinTrack dapat diikuti secara sistematis, terukur, dan menghasilkan aplikasi desktop yang benar-benar berfungsi utuh — bukan sekadar kumpulan potongan kode yang terputus. Selamat mengerjakan, dan semoga FinTrack menjadi portofolio yang membanggakan.